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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА
Г. СЛЮДЯНКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
	«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2025-2030 ГОДЫ



[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk184201397]В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Слюдянского муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденного постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 01.11.2024 № 709, на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 ч 1 ст.10, ст. 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 11 декабря 2024 года RU385181042024002, администрация Слюдянского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030 годы, утвержденную постановлением администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района Иркутской области от 10 декабря 2024 года № 856, изменение, изложив ее новой в редакции (прилагается).
1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкал-новости» или в приложении к ней, а также на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Слюдянского городского поселения.


Глава Слюдянского городского 
поселения Слюдянского 
муниципального района 
Иркутской области
 А.В. Должиков




Приложение № 1
к постановлению администрации
Слюдянского городского поселения
от 30.01.2025 № 54

	Глава II

	П А С П О Р Т

	[bookmark: RANGE!A4]МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

	(ДАЛЕЕ - МП)

	«Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования»

	Таблица 1

	
	

	Основные положения

	Ответственный исполнитель МП
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения

	Ответственные соисполнители структурных элементов
	Отдел учета, отчетности и исполнения бюджета администрации Слюдянского городского поселения

	Участники структурных элементов
	МБУ "Благоустройство", отдел учета, отчетности и исполнения бюджета администрации Слюдянского городского поселения

	Период реализации МП
	2025-2030 годы 

	Цели МП 
	Обеспечение приведения в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас, и повышения безопасности дорожного движения к 2030 году

	Финансовое обеспечение реализации МП
	Общий объём финансирования по годам реализации составляет:

	
	2025 год – 61 211 452,90 рублей;

	
	2026 год – 60 882 400,00 рублей;

	
	2027 год – 64 887 200,00 рублей.

	Связь с национальными целями Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации
	Государственная программа Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1019-пп

	
	Стратегия социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования на период 2019-2030 годов, утвержденной решением Думы Слюдянского муниципального образования от 31.01.2019 № 2 IV- ГД







Таблица 2
Показатели МП


	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Тип показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей или ГП (при наличии)
	Информационная система
 (при наличии)

	
	
	
	
	
	значение 
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Цель муниципальной программы "Обеспечение приведения в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас, и повышения безопасности дорожного движения к 2030 году"

	1
	Доля автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас, приведенных в нормативное состояние
	МП
	наследуемый динамический
	%
	43
	2024
	55
	71
	85
	85
	85
	85
	Распоряжение министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области от 04.12.2023 №61-386-мр "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в сфере дорожного хозяйства в развитии искусственных сооружений""
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
	отсутствует
	 - 

	2
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих круглогодичное и бесперебойное движение транспортных средств
	МП
	наследуемый поддерживающий
	%
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Стратегия социально-экономического развития Слюдянского муниципального образования на период 2019-2030 годов, утвержденной решением Думы Слюдянского муниципального образования от 31.01.2019 № 2 IV- ГД
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
	отсутствует
	 - 






Таблица 3
Структура МП "Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями МП

	1
	2
	3
	4
	5

	Процессная часть

	Комплексы процессных мероприятий

	1.1 Комплекс процессных мероприятий "Муниципальная дорожная сеть" 

	1.1.1.
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
	Выполнены работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас
	1

	1.1.2.
	Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и дворовых территориях 
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
	Поддержание бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и организация комфортных условий такого движения
	1,2






Таблица 4.
Финансовое обеспечение реализации МП «Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования
	№ п/п
	Наименование МП, СЭ
	ОИ, ОСО, СО, Уч*
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования"
	Всего
	Всего, в том числе:
	61 211 452,90
	60 882 400,00
	64 887 200,00
	 
	 
	 
	186 981 052,90

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 
	150 000 000,00

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район) (СМР)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	Бюджет поселения (СМО), в том числе акцизы
	11 211 452,90
	10 882 400,00
	14 887 200,00
	 
	 
	 
	36 981 052,90

	
	
	акцизы
	10 410 900,00
	10 832 400,00
	14 837 200,00
	 
	 
	 
	36 080 500,00

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Процессная часть
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, Отдел социально-экономического развития
	Всего, в том числе:
	61 211 452,90
	60 882 400,00
	64 887 200,00
	 
	 
	 
	186 981 052,90

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 
	150 000 000,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район) (СМР)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО), в том числе акцизы
	11 211 452,90
	10 882 400,00
	14 887 200,00
	 
	 
	 
	36 981 052,90

	
	
	
	акцизы
	10 410 900,00
	10 832 400,00
	14 837 200,00
	 
	 
	 
	36 080 500,00

	
	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	1
	Комплекс процессных мероприятий "Муниципальная дорожная сеть"
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, отдел социально-экономического развития  
	Всего, в том числе:
	61 211 452,90
	60 882 400,00
	64 887 200,00
	 
	 
	 
	186 981 052,90

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 
	150 000 000,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район) (СМР)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО), в том числе акцизы
	11 211 452,90
	10 882 400,00
	14 887 200,00
	 
	 
	 
	36 981 052,90

	
	
	
	акцизы
	10 410 900,00
	10 832 400,00
	14 837 200,00
	 
	 
	 
	36 080 500,00

	
	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00






Приложение №1
к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования
	Наименование муниципальной программы
	"Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования"

	Ответственный исполнитель КПМ
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения

	Участники КПМ
	МБУ "Благоустройство"; отдел учета, отчетности и исполнения бюджета администрации Слюдянского городского поселения

	Период реализации КПМ
	2025-2030






Таблица 4
Финансовое обеспечение реализации МП "Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования"
	№ п/п
	Наименование МП, СЭ
	ОИ, ОСО, СО, Уч*
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования"
	Всего
	Всего, в том числе:
	61 211 452,90
	60 882 400,00
	64 887 200,00
	 
	 
	 
	186 981 052,90

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 
	150 000 000,00

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район) (СМР)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	Бюджет поселения (СМО), в том числе акцизы
	11 211 452,90
	10 882 400,00
	14 887 200,00
	 
	 
	 
	36 981 052,90

	
	
	акцизы
	10 410 900,00
	10 832 400,00
	14 837 200,00
	 
	 
	 
	36 080 500,00

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Процессная часть
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, Отдел социально-экономического развития
	Всего, в том числе:
	61 211 452,90
	60 882 400,00
	64 887 200,00
	 
	 
	 
	186 981 052,90

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 
	150 000 000,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район) (СМР)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО), в том числе акцизы
	11 211 452,90
	10 882 400,00
	14 887 200,00
	 
	 
	 
	36 981 052,90

	
	
	
	акцизы
	10 410 900,00
	10 832 400,00
	14 837 200,00
	 
	 
	 
	36 080 500,00

	
	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	1
	Комплекс процессных мероприятий "Муниципальная дорожная сеть"
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи, отдел социально-экономического развития  
	Всего, в том числе:
	61 211 452,90
	60 882 400,00
	64 887 200,00
	 
	 
	 
	186 981 052,90

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 
	150 000 000,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район) (СМР)
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО), в том числе акцизы
	11 211 452,90
	10 882 400,00
	14 887 200,00
	 
	 
	 
	36 981 052,90

	
	
	
	акцизы
	10 410 900,00
	10 832 400,00
	14 837 200,00
	 
	 
	 
	36 080 500,00

	
	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00






	ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"Муниципальная дорожная сеть"

Таблица 1. Общие положения

	
	

	Наименование муниципальной программы
	"Развитие дорожного хозяйства на территории Слюдянского муниципального образования"

	Ответственный исполнитель КПМ
	Отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения

	Участники КПМ
	МБУ "Благоустройство"; отдел учета, отчетности и исполнения бюджета администрации Слюдянского городского поселения

	Период реализации КПМ
	2025-2030






Таблица 2.
Показатели комплекса процессных мероприятий "Муниципальная дорожная сеть"
	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Тип показателя
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас"

	1.1
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, входящих в транспортный каркас, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
	наследуемый динамический
	КПМ
	процент
	43
	2024
	55
	71
	85
	85
	85
	85
	отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
	 - 

	2.
	Задача "Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и дворовых территориях"

	2.1.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющие технические паспорта на автомобильные дороги
	наследуемый динамический
	КПМ
	процент
	6,7
	2024
	9,7
	12,7
	15,8
	 - 
	 - 
	 - 
	отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
	 - 

	2.2.
	Доля выполненных мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения, включающих выполнение ямочного ремонта и обновление разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	наследуемый поддерживающий
	КПМ
	процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	 - 
	 - 
	 - 
	отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
	 - 





Таблица 3.
 Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий "Муниципальная дорожная сеть"
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение 
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Задача "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас"

	1.
	Приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас, в результате выполнения работ по ремонту автомобильных дорог
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас
	км
	5,868
	2024
	1,584
	2,133
	1,867
	 - 
	 - 
	 - 

	 
	Задача "Обеспечение бесперебойного и безопасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и дворовых территориях" 

	2.
	Организованы мероприятия по паспортизации дорог общего пользования местного значения, в результате разработки паспортов на автобильные дороги общего пользования местного значения
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Оказаны услуги по разработке технических паспортов на автомобильные дороги
	единица
	11
	2024
	5
	5
	5
	 - 
	 - 
	 - 

	3.
	Обеспечены меры по повышению безопасности дорожного движения, в результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, актуализации проектов организации дорожного движения
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Выполнены работы по содержанию дорог общего пользования местного значения - нанесена дорожная разметка
	м2
	640
	2024
	600
	600
	600
	 - 
	 - 
	 - 

	
	
	
	Выполнены работы по ямочному ремонту дорог общего пользования местного значения
	м2
	640
	2024
	600
	600
	600
	 - 
	 - 
	 - 

	4. 
	Организованы мероприятия по уличному освещению, в результате оказания услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
	Оказание услуг (выполнение работ)
	Оказаны услуги по технологическому присоединению 
	единица 
	2
	2024
	1
	1
	1
	 - 
	 - 
	 - 

	
	





Таблица 4.
Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий "Муниципальная дорожная сеть"
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Ответственный исполнитель, участник
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Комплекс процессных мероприятий "Муниципальная дорожная сеть"
	Всего
	Всего, в том числе:
	61 211 452,90
	60 882 400,00
	64 887 200,00
	 
	 
	 

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 

	
	
	Бюджеты муниципальных образований (Слюдянский район) (СМР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	11 211 452,90
	10 882 400,00
	14 887 200,00
	 
	 
	 

	
	
	Иные источники (при наличии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Недостающие средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Приведены в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас, в результате выполнения работ по ремонту следующих автомобильных дорог:
	отдел дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
	Всего, в том числе:
	57 726 836,54
	54 945 054,96
	53 763 440,88
	 
	 
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	50 000 000,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований (Слюдянский район) (СМР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	7 726 836,54
	4 945 054,96
	3 763 440,88
	 
	 
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Недостающие средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (участок от а/д Р-258 в районе дома № 63 по ул. Ленина 63 до ул. Горная,
до пер. Безымянный)
	
	Всего, в том числе:
	57 726 836,54
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	50 000 000,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	7 726 836,54
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Бабушкина (1 участок от ул. Горная до ул. Железнодорожная; 2 участок от ул. Железнодорожная до ул. Советская)
	
	Всего, в том числе:
	 
	26 990 700,04
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	24 561 537,03
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	 
	2 429 163,01
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (м-н Берестнева) (участок от а/д Р-258 (ул. Ленина) до ул. Ленина, в районе дома №27)
	
	Всего, в том числе:
	 
	11 423 833,42
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	10 395 688,41
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	 
	1 028 145,01
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Перевальская (участок от а/д Р-258 в районе дома №2 по ул. Ленина до ул. Амбулаторная)
	
	Всего, в том числе:
	 
	16 530 521,50
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	15 042 774,56
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	 
	1 487 746,94
	 
	 
	 
	 

	1.5.
	Ремонт автомобильной дороги по пер. Пионерский (участок от ул. Ленина до ул. Колхозная)
	
	Всего, в том числе:
	 
	 
	11 023 147,91
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	 
	10 251 527,55
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	 
	 
	771 620,36
	 
	 
	 

	1.6.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина (участок от ул. Парижской Коммуны до ул. Горная)
	
	Всего, в том числе:
	 
	 
	21 631 154,56
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	 
	20 116 973,74
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	 
	 
	1 514 180,82
	 
	 
	 

	1.7.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Куприна (участок от ул. Ленина до ул. Амбулаторная)
	
	Всего, в том числе:
	 
	 
	8 474 959,91
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	 
	7 881 712,71
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	 
	 
	593 247,20
	 
	 
	 

	1.8.
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Фрунзе (участок от ул. Перевальская до ул. Куприна)
	
	Всего, в том числе:
	 
	 
	12 634 178,50
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	 
	11 749 786,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	 
	 
	884 392,50
	 
	 
	 

	2.
	Обеспечены меры по повышению безопасности дорожного движения, в результате выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, актуализации проектов организации дорожного движения
	
	Всего, в том числе:
	3 134 616,36
	5 587 345,04
	10 773 759,12
	 
	 
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований (Слюдянский район) (СМР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	3 134 616,36
	5 587 345,04
	10 773 759,12
	 
	 
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Недостающие средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организованы мероприятия по паспортизации дорог общего пользования местного значения, в результате разработки паспортов на автобильные дороги общего пользования местного значения
	
	Всего, в том числе:
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований (Слюдянский район) (СМР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Недостающие средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Организованы мероприятия по уличному освещению, в результате оказания услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств
	
	Всего, в том числе:
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта РФ (ИО)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджеты муниципальных образований (Слюдянский район) (СМР)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Недостающие средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 






Таблица 5
Методика расчета показателей КПМ
«Муниципальная дорожная сеть»
	№ п/п
	Наименование показателя КПМ
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, входящих в транспортный каркас, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
	процент
	Дптк = Пфакт./ Побщ. × 100, где:
Дптк - доля автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас, приведенных в нормативное состояние нарастающим итогом к отчётному году, %;
Пфакт. - протяженность фактически отремонтированных дорог, входящих в транспортный каркас, нарастающим итогом к отчётному году, км; 
Побщ. - общая протяженность автомобильных дорог местного значения, входящих в транспортный каркас, км.
	 - 
	год

	2.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющие технические паспорта на автомобильные дороги
	процент
	Дп = Кфакт./ Кобщ. × 100, где:
Дп - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющие технические паспорта на автомобильные дороги нарастающим итогом к отчётному году, %;
Кфакт. - количество автомобильных дорог, имеющих паспорта, нарастающим итогом к отчётному году, ед.; 
Кобщ. - количество автомобильных дорог, ед.
	 - 
	год

	3.
	Доля выполненных мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения, включающих выполнение ямочного ремонта и обновление разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	процент
	Дбдд = Мфакт./Мплан.*100, где:
Дбдд - Доля выполненных мероприятий по улучшению безопасности дорожного движения, включающих выполнение ямочного ремонта и обновление разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, %;
Мфакт. - мероприятия, выполненные по нанесению дорожной разметки и ямочному ремонту дорог, м2; 
Мплан. - мероприятия, запланированные по нанесению дорожной разметки и ямочному ремонту дорог, м2
	 - 
	год



