Информация
 о результатах контрольного мероприятия
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В период с 12.12.2022г. по 30.01.2023г. Ревизионной комиссией Слюдянского муниципального образования на основании пункта 4.1.1. Плана работы на 2022 год проведена проверка использования бюджетных средств, направленных в 2019-2021 годах на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее ТКО).
Создание мест (площадок) накопления ТКО было предусмотрено в рамках выполнения мероприятий по направлению «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности территории Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы» муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования». Финансирование расходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления ТКО осуществлялось за счет средств областного бюджета и бюджета города. 
С целью определения законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных на создание мест (площадок) накопления ТКО, было проверено исполнение работ 3 муниципальных контрактов на общую сумму 2807,7 тыс. рублей. Исходя из проверенных документов и информации, обобщения полученных доказательств в разрезе целей и вопросов контрольного мероприятия получены следующие результаты: Предметы муниципальных контрактов соответствуют вопросам местного значения, оплата выполненных работ подтверждается соответствующими документами.
На реализацию мероприятия «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2021 году было направлено 2 065,6 тыс. рублей, при исполнении расходных обязательств Муниципального образования допущено нарушение при формировании и исполнении бюджетов (статья 21 БК РФ). В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный визуальный осмотр объектов, по результатам которого установлено следующее: Подрядчиком выполненных и оплаченных объемов работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов превышения оплаченных объемов работ, в соответствии с исполнительными схемами и актами выполненных работ, не установлено. По результатам контрольного мероприятия в адрес объектов проверки даны рекомендации по устранению недостатков.
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