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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Слюдянское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Слюдянского района

г. Слюдянка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От 23.12.2024 г   
	№   903


	Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030 годы


В целях обеспечения устойчивого развития территории Слюдянского муниципального образования,   на основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 19 ч 1 ст.10, ст. 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 13 февраля 2024 года RU385181042024001,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030 годы, Приложение № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном приложении к газете «Байкал Новости» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского 

Городского поселения Слюдянского

муниципального района Иркутской области                                            А. В. Должиков

Приложение № 1, 

к Постановлению администрации Слюдянского городского поселения

от  23.12.2024 г №  903
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» на 2025-2030 годы
Раздел 1 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГЛАВА 1. ПРИОРИТЕТЫ и ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Территориальное планирование является одним из направлений градостроительной деятельности, обеспечивающей комплексное социально- экономическое развитие территорий, включая инфраструктурное обустройство и эффективное землепользование. В соответствии с частью 1 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
В соответствии с частью 3 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования являются обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Развитие градостроительной деятельности обуславливает устойчивое развитие территорий, поэтому проведение целенаправленной политики в области архитектуры и градостроительства является основой развития всех отраслей экономики и способствует эффективному освоению и развитию территорий с целью создания благоприятных условий жизнедеятельности человека. 
 Приоритетом муниципальной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования на 2025-2030 годы» (далее - муниципальная программа) является обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий Слюдянского муниципального образования, основанного на документах территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории.
Целью муниципальной программы является устойчивое развитие территорий Слюдянского муниципального образования  за счет обеспечения актуализации к 2030 году документов территориального планирования, документов территориального планирования и градостроительного зонирования, предполагающих совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды. 
Задачей муниципальной программы является обеспечение актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, предполагающих совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.
Реализация указанных приоритета, цели и задачи муниципальной программы осуществляется в соответствии с: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
Стратегия Социально – экономического развития Слюдянского муниципального образования на период до 2030 года, утвержденная решением Думы Слюдянского городского поселения от 31.01.2019 № 2 IV-ГД (далее стратегия Слюдянского муниципального образования).
ГЛАВА 2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В сфере разработки, документов территориального планирования, градостроительного зонирования и внесения на основании указанной документации в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов Слюдянского муниципального образования и территориальных зон.

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 507-ФЗ) органы местного самоуправления обязаны направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, документы, необходимые для внесения сведений соответственно о границах населенных пунктов, территориальных зон в ЕГРН, в целях обеспечения внесения таких сведений в ЕГРН в срок не позднее 1 января 2027 года.

На территории Слюдянского муниципального образования расположено три населённых пункта: г. Слюдянка, п. Сухой ручей, п. Буровщина. 
Границы населённого пункта г. Слюдянка внесены в единый государственный реестр недвижимости 10.08.2018 года, реестровый номер 38:25-4.6. Площадь территории в границах населенного пункта составляет 4269 га.

Границы населённого пункта п. Сухой Ручей внесены в единый государственный реестр недвижимости 10.08.2018 года, реестровый номер 38:25-4.7. Площадь земель п. Сухой ручей составляет 328,3га.

Границы населенного пункта п. Буровщина внесены в единый государственный реестр недвижимости 07.04.2020 года, реестровый номер 38:25-4.115. Площадь земель п. Буровщина составляет 88,3 га.
В отношении 20 территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости в период с 2020 по 2021 годы внесены сведения, что составляет 100 %.
ГЛАВА 3. ЗАДАЧИ, СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ
Муниципальное управление, направленное на достижение цели и задач муниципальной программы, осуществляется администрацией Слюдянского городского поселения в пределах полномочий
В рамках задачи КПМ № 1" Реализация муниципальной политики в сфере град деятельности (планирования) на территории Слюдянского муниципального образования " будут достигнуты и решены следующие задачи: 
получены субсидий из областного бюджета Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств на подготовку или актуализацию документов территориального планирования, подготовку или актуализацию документов градостроительного зонирования, на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон, на подготовку документации по планировке территорий (проектов планировки территорий и (или) проектов межевания территорий);
 создание условий для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов Иркутской области и территориальных зон;
  реализация задач в сфере государственной программы осуществляется путем проведения (осуществления) мероприятий, входящих в состав структурных элементов, включенных в систему документов государственной программы.

В рамках задачи КПМ № 2: «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования», будут достигнуты следующие показатели:


Получение заключений по результатам инструментально-технического обследования с целью признание МКД пригодного для проживания или непригодного для проживания.


Повышение привлекательности населённых пунктов,


Повышение санитарно-эпидемиологического уровня на территории населённых пунктов

Раздел 2. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» 
Таблица 1

Основные положения

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Слюдянского городского поселения

	Участники структурных элементов 
	-

	Период реализации муниципальной программы
	2025-2030 годы

	Цели муниципальной программы 
	Устойчивое развитие территории за счет обеспечения актуализации к 2030 году документов территориального планирования и градостроительного зонирования Слюдянского муниципального образования,  предполагающих совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.
Обеспечение актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, предполагающих совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

	Финансовое обеспечение реализации МП
	Общий объем финансирования с 2025 по 2030 год составляет 4 430 956 рублей, в том числе по годам:
2025 год – 545 826 рублей;

2026 год – 1 399 826 рублей;

2027 год – 392 826 рублей;

2028 год – 1 030 826 рублей;

2029 год – 1 030 826 рублей;

2030 год – 30 826рублей.

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета.

	Связь с национальными целями Российской Федерации /государственной программой Российской Федерации или Иркутской области 
	


Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» на 2025-2030 годы
	N п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Тип показателя
	Единица измерения                   (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значения показателя по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей или ГП (при наличии)
	Информационная система (при наличии)

	
	
	
	
	
	 значе-ние
	 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель муниципальной программы: «Устойчивое развитие территории за счет обеспечения актуализации к 2030 году документов территориального планирования и градостроительного зонирования Слюдянского муниципального образования,  предполагающих совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды»

	1
	Наличие утверждённых и актуализированных документов градостроительной деятельности 
	КПМ
	Поддерживающий 
	ед
	2
	2024
	
	2
	
	2
	
	2
	
	ОАиГ АСМО
	
	

	2
	Количество выявленного непригодного жилья  
	КПМ
	Динамический  
	тыс. м2
	4
	2024
	
	5
	
	6
	
	7
	
	ОАиГ АСМО
	
	

	3
	Количество проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.
	КПМ
	Динамический 
	ед
	10
	2024
	
	11
	12
	
	
	8
	
	ОАиГ АСМО
	
	


Таблица 3

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2025-2030 годы»
	N п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию 
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями МП 

	1
	2
	3
	4
	5

	Процессная часть

	Комплексы процессных мероприятий № 1

	Реализация муниципальной политики в сфере град деятельности (планирования) на территории Слюдянского муниципального образования

	1.
	Обеспечение актуализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования, предполагающих совершенствование системы расселения, застройки, благоустройства населенных пунктов, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.


	ОАиГАСМО
	Привлечение субсидии из областного бюджета Иркутской области в целях софинансирования расходных обязательств на подготовку или актуализацию документов территориального планирования, подготовку или актуализацию документов градостроительного зонирования, на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет границ населенных пунктов, территориальных зон, на подготовку документации по планировке территорий (проектов планировки территорий и (или) проектов межевания территорий); 

Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования; 
выполнены требования ст. 23, 24, 9, 25 Градостроительного Кодекса РФ.                           
	1

	Комплексы процессных мероприятий № 2

	Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования

	1.
	Прекращение жизненного цикла объектов капитального строительства, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования  
	ОАиГАСМО
	Признании многоквартирных жилых домов (далее МКД) аварийными и подлежащими сносу на основании заключений инструментально-технического обследования, демонтаж МКД на основании проектов организации сноса МКД

	2


Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» на 2025-2030 годы
	N п/п
	Наименование МП, СЭ 
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Муниципальная программа «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» 
	Всего
	Всего, в том числе:


	545 826
	1 399 826
	392 826
	1 030 826
	1 030 826
	30 826
	4 430 956

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район )
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	45 826
	1 399 826
	392 826
	1 030 826
	1 030 826
	30 826
	3 930 956

	
	
	Иные источники (при наличии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	недостающие средства
	500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	500 000

	1.
	КПМ " Реализация муниципальной политики в сфере град деятельности (планирования) на территории Слюдянского муниципального образования "
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Слюдянского городского поселения
	Всего, в том числе:


	45 826
	745 826
	45 826
	30 826
	30 826
	30 826
	929 956

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район )
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	45 826
	745 826
	45 826
	30 826
	30 826
	30 826
	929 956

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	недостающие средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	КПМ: 

" Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования»
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Слюдянского городского поселения
	Всего, в том числе:


	500 000
	654 000
	347 000
	1 000 000
	1 000 000
	0
	3 501 000

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район )
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	0
	654 000
	347 000
	1 000 000
	1 000 000
	0
	3 001 000

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	недостающие средства
	500 000
	0
	0
	0
	0
	0
	500 000


Раздел 3.   МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2025-2030 ГОДЫ
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя 
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Муниципальной программы «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования на 2025-2030 годы»

	1
	Показатель 1. 
Наличие утверждённых документов градостроительной деятельности (внесение изменений в документы градостроительной деятельности)
	Шт.
	Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде муниципального правового акта об утверждении документов градостроительной деятельности (внесение изменений) Слюдянского муниципального образования 
	Решение Думы Слюдянского городского поселения о об утверждении документов градостроительной деятельности Слюдянского муниципального образования, принятое в отчетном периоде.
	год

	2
	Показатель 2. 

Наличие технических заключений по результатам инструментально-технического обследования многоквартирных жилых домов  
	Шт.
	Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде технических заключений по результатам инструментально-технического обследования многоквартирных жилых домов  
	Ведомственные значения по количеству материалов, в отчетный период
	год

	3
	Показатель 3. 

Наличие проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.
	шт
	Значение показателя определяется исходя из наличия в отчетном периоде проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
	Ведомственный показатель по количеству проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.
	год


Приложение № 1, 

к муниципальной программе «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» от23.12.2024 г № 903
ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ №1

«Реализация муниципальной политики в сфере градостроительной деятельности (планирования) на территории Слюдянского муниципального образования»

Таблица 1. Общие положения

	Наименование муниципальной программы
	«Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» 

	Ответственный исполнитель КПМ
	Администрация Слюдянского городского поселения

	Участники КПМ
	-

	Период реализации КПМ
	2025-2030 годы


Таблица 2. Показатели КПМ № 1 «Реализация муниципальной политики в сфере градостроительной деятельности (планирования) на территории Слюдянского муниципального образования»
	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Тип показателя
	Уровень соответствия декомпозированного показателя2
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система3

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Устойчивое развитие градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования»

	1.1
	Количество разработанных и актуализированных документов градостроительной деятельности 
	поддерживающий
	МП
	ед
	2
	2024
	
	2
	
	2
	
	2
	ОАиГ АСМО
	


Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ №1 «Устойчивое развитие градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение 
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 

Задача ««Устойчивое развитие градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования»» 

	1.
	 Актуализированы документы территориального планирования Слюдянского муниципального образования
	 Приобретение товара работ и услуг
	 Привлечена субсидия из областного бюджета Иркутской области; 

Совершенствована градостроительная деятельность на территории Слюдянского муниципального образования; 

выполнены требования ст. 23, 24, 9, 25 Градостроительного Кодекса РФ.                           
	 Ед.
	 1
	 2023
	 
	 1
	 
	 1
	 
	1

	2
	Актуализированы документы градостроительного зонирования Слюдянского муниципального образования
	Приобретение товара работ и услуг
	Привлечена субсидия из областного бюджета Иркутской области; 

Совершенствована градостроительная деятельность на территории Слюдянского муниципального образования; 

выполнены требования ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ
	
	1
	2023
	
	1
	
	1
	
	1

	3
	Разработаны картографические материалы
	Приобретение товара работ и услуг
	Повышено качество работы структурных подразделений и спасательных служб, в части ориентации на местности.
	
	1
	2023
	
	
	1
	
	
	

	4
	 Размещены рекламные конструкций    на территории Слюдянского муниципального образования        
	Приобретение товара работ и услуг
	Пополнена доходная часть бюджета Слюдянского муниципального образования.

Оказано содействие в развитии малого и среднего бизнеса на территории Слюдянского муниципального образования
	
	3
	2023
	3
	
	4
	
	
	


Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ № 1 «Устойчивое развитие градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования»

	N п/п
	Наименование МП, СЭ 
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Комплекс процессных мероприятий № 1: 

" Устойчивое развитие градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования "


	Всего
	всего, в том числе:
	45 826
	745 826
	45 826
	30 826
	30 826
	30 826
	929 956

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	45 826
	745 826
	45 826
	30 826
	30 826
	30 826
	929 956

	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Актуализация документов территориального планирования Слюдянского муниципального образования
	ОАиГАСМО
	0
	300 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000
	

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	300 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Актуализация документов градостроительного зонирования Слюдянского муниципального образования
	ОАиГАСМО
	0
	300 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	300 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	300 000
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Разработка картографических материалов
	ОАиГАСМО
	0
	100 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000
	0,00

	
	
	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0
	100 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100 000
	0,00

	
	
	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Размещение рекламных конструкций    на территории Слюдянского муниципального образования        
	ОАиГАСМО
	всего, в том числе:
	45 826
	45 826
	45 826
	30 826
	30 826
	30 826
	229 956

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	45 826
	45 826
	45 826
	30 826
	30 826
	30 826
	229 956

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 2, 

к муниципальной программе «Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» от23.12.2024 г № 903

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ №2
«Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования»
Таблица 1. Общие положения

	Наименование муниципальной программы
	«Совершенствование градостроительной деятельности на территории Слюдянского муниципального образования» 

	Ответственный исполнитель КПМ
	Администрация Слюдянского городского поселения

	Участники КПМ
	-

	Период реализации КПМ
	2025-2030 годы


Таблица 2. Показатели КПМ № 2 «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования»

	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Тип показателя 
	Уровень соответствия декомпозированного показателя2
	Ед. измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система3

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Повышение качества жизни населения по средствам улучшения жилищных условия на территории Слюдянского муниципального образования»

	1.1
	Количество выполненных инструментально-технические обследования многоквартирных жилых домов  
	Динамический 
	МП
	ед
	5
	2024
	
	5
	
	6
	
	7
	ОАиГ АСМО
	

	1.2
	Количество разработанных проекты организации сноса многоквартирных жилых домов на территории Слюдянского муниципального образования
	Динамический 
	МП
	ед
	10
	2024
	
	10
	11
	
	
	8
	ОАиГ АСМО
	


Таблица 3. Перечень мероприятий (результатов) КПМ № 2 «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Значение мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение 
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 

Задача «Повышение качества жизни населения на территории Слюдянского муниципального образования» 

	1.
	Выполнены инструментально-технические обследования многоквартирных жилых домов  
	 Приобретение товара работ и услуг
	 Получены заключения по результатам инструментально-технического обследования с целью признание МКД пригодного для проживания или непригодного для проживания.
	 Ед.
	5
	2024
	
	5
	
	6
	
	7

	2
	Разработаны проекты организации сносов многоквартирных жилых домов на территории Слюдянского муниципального образования
	Приобретение товара работ и услуг
	Повышена привлекательность населённых пунктов,

Повышена санитарно-эпидемиологического уровня на территории населённых пунктов
	
	10
	2020
	
	10
	11
	
	
	8


Таблица 4. Финансовое обеспечение реализации КПМ № 2 «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования»

	N п/п
	Наименование МП, СЭ 
	Ответственный исполнитель
	Источники финансирования
	Расходы (руб.), годы

	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего по годам

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1.
	КПМ № 2: 

«Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Слюдянского муниципального образования»


	Всего
	всего, в том числе:
	500 000
	654 000
	347 000
	1 000 000
	1 000 000
	0,00
	3 501 000

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	0,00
	654 000
	347 000
	1 000 000
	1 000 000
	0,00
	3 001 000

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	недостающие средства
	500 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000

	1.1.
	Выполнение инструментально-технического обследования многоквартирных жилых домов  
	ОАиГАСМО
	всего, в том числе:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район )
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Прекращение жизненного цикл объектов капитального строительства, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования
	ОАиГАСМО
	всего, в том числе:
	500 000
	654 000
	347 000
	1 000 000
	1 000 000
	0,00
	3 501 000

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район )
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	0,00
	654 000
	347 000
	1 000 000
	1 000 000
	0,00
	3 001 000

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	недостающие средства
	500 000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500 000


