## Slide 1: Отчет о реализации мероприятий перечня проектов «Народные инициативы» за 2022 год

## Slide 2: ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: |  | Выполнено по мероприятию
 |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. | 
1. | Устройство тротуара по улице Парижской Коммуны | 2 061 873,78 | 1 917 542,40 | 144 331,38 | Изготовлено основание для корта, установлено ограждение, ворота, защитная сетка, освещение.
2. | Асфальтирование основания хоккейного корта по улице Парижской Коммуны | 1 347 792,06 | 1 253 446,47 | 94 345,59 | Установлены опоры освещения, отсыпана пешеходная зона, установлены скамейки, урны, лестничный пролет с периллами для удобства спуска.
3. | Приобретение детской игровой площадки (для установки своими силами) в парке Слюдянских Красногвардейцев | 524 694,94 | 487 966,24 | 36 728,20 | Приобретены спортивные элементы для занятия уличной гимнастикой, и установлены в парке Железнодорожник
4. | Асфальтирование парковки напротив дома № 4 по улице Ржанова | 846 814,80 | 787 537,67 | 59 277,13 | Приобретены декоративные часы с подсветкой и музыкальным сопровождением, установлены на водонапорной башне.
5 | Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8 | 1 021 115,20 | 949 637,03 | 71 478,17 | 
6 | Ремонт дорожного полотна по ул. Советская | 1 970 183,22 | 1 832 270,19 | 137 913,03 | 
Итого: |  | 7 772 474,00 | 7 228 400,00 | 544 074,00 | 

## Slide 3: Устройство тротуара по улице Парижской Коммуны
ДО:

## Slide 4: Устройство тротуара по улице Парижской Коммуны
ПОСЛЕ

## Slide 5: Устройство тротуара по улице Парижской Коммуны
ПОСЛЕ

## Slide 6: Асфальтирование основания хоккейного корта по улице Парижской Коммуны
ДО

## Slide 7: Асфальтирование основания хоккейного корта по улице Парижской Коммуны
ПОСЛЕ

## Slide 8: Приобретение детской игровой площадки в парке Слюдянских Красногвардейцев
ДО

## Slide 9: Приобретение детской игровой площадки в парке Слюдянских Красногвардейцев
ПОСЛЕ

## Slide 10: Асфальтирования парковки напротив дома № 4 по улице Ржанова
ДО

## Slide 11: Асфальтирования парковки напротив дома № 4 по улице Ржанова
ПОСЛЕ

## Slide 12: Асфальтирования парковки напротив дома № 4 по улице Ржанова
ПОСЛЕ

## Slide 13: Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8
ДО

## Slide 14: Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8
ДО

## Slide 15: Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8
ДО

## Slide 16: Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8
ПОСЛЕ

## Slide 17: Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8
ПОСЛЕ

## Slide 18: Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8
ПОСЛЕ

## Slide 19: Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8
ПОСЛЕ

## Slide 20: Ремонт дорожного полотна по ул. Советская
ДО

## Slide 21: Ремонт дорожного полотна по ул. Советская
ПОСЛЕ

## Slide 22: Благодарю за внимание!