**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

г. Слюдянка

**от 30.01.2015 № 3 III-ГД**

**О принятии отчета по реализации**

**мероприятий перечня проектов народных**

**инициатив за 2014 год**

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 08.04.2014 191-пп «О порядке предоставления и расходования в 2014 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов, муниципальных районов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив», ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 23.12.2005г. № RU 385181042005001, от 03.05.2007г. № RU 385181042007001, от 22.01.2008г. № RU 38518104200800, от 31.07.2009г. № RU 385181042009001, от 16.07.2010г. № RU 385181042010001, от 09.03.2011г. № RU 385181042011001, от 15.08.2011г. № RU 385181042011002, от 27.12.2011г. № RU 385181042011003, от 24.05.2012г. № RU 385181042012001, от 24.10.2012г. № RU 385181042012002, от 22.04.2013 № RU 385181042013001, от 28.07.2014 № RU 385181042014001

**ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению отчет по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2014 год. (Приложение № 1)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славное море» или в приложении к ней, разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

Глава Слюдянского

муниципального образования В.Н. Сендзяк

Председатель Думы

Слюдянского городского поселения А.В. Тимофеев

**Пояснительная записка к отчету по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2014 год.**

 В 2014 году Слюдянскому муниципальному образованию из бюджета Иркутской области по перечню проектов народных инициатив выделена субсидия в сумме 6 млн.361 тыс.700 руб., софинансирование из бюджета Слюдянского муниципального образования составило 5% от выделенных средств - 334 тыс.827 руб. Итого сумма составила 6 млн. 696тыс. 527 рублей

05.02.2014г.в здании администрации Слюдянского городского поселения были проведены публичные слушания.По результатам проведения публичных слушаний и направления в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области обращения Думы Слюдянского муниципального образования средства были распределены на следующие мероприятия:

1. Благоустройство сквера и парковки по ул. Ленина в г. Слюдянке;

2. Восстановление тротуаров по ул. Парижской Коммуны в г. Слюдянке от д. № 52А до

д. № 70;

15 февраля 2014 года размер субсидии из областного бюджета был увеличен. Из бюджета Иркутской области по перечню проектов народных инициатив сумма составила 6 млн.361 тыс.700 руб., софинансирование из бюджета Слюдянского муниципального образования составило 5% от выделенных средств - 334 тыс.827 руб.

После уточнения Министерством экономического развития Иркутской области перечень проектов народных инициатив на 2014 год был дополнен и произведён перерасчёт сумм по утвержденным ранее мероприятиям, путём проведения публичных слушаний 03.03.2014 в 13.30ч.

 Перечень мероприятий был утвержден постановлением главы Слюдянского муниципального образования от 09.04.2014 № 229 «Об утверждении перечня проектов народных инициатив на 2014 год»:

1. Восстановление тротуаров в г. Слюдянке по ул. Парижской Коммуны от дома № 52А до дома № 86; по ул. Ленина напротив "Шахматного клуба"

2. Благоустройство сквера и парковки в г. Слюдянке по ул. Ленина.

3. Асфальтирование парковки в г. Слюдянке от д. № 25 по ул. Советская до д. № 1Б по ул. Бабушкина.

Между администрацией Слюдянского городского поселения и Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области было заключено соглашение от 23.06.2013 года, после чего были объявлены аукционы и котировки.

 По результатам проведенных аукционов, образовалась экономия средств в сумме 2 млн. 030 тыс. 984 руб. 08 копеек. В соответствии с Порядком о предоставлении субсидии из областного бюджета, экономию можно распределять на мероприятия, которые включены в утвержденный перечень мероприятий проектов народных инициатив, либо по решению комиссии при Министерстве экономического развития Иркутской области (далее комиссия).

08.09.2014 года администрацией Слюдянского городского поселения были проведены публичные слушания, по результатам которых было принято решение включить в перечень мероприятий 2014 года мероприятие, запланированное к реализации в 2015 году, а именно:

1. Ремонт дворовой территории по ул. Куприна, а также продолжить восстановление тротуара по ул. Парижской Коммуны от д.№ 43 до д. № 50, также по ул. Советской от д. № 40 до д. № 44 в районе водонапорной башни и кафе Спутник.

Информация по дополнительным мероприятиям была утверждена комиссией.

В результате проведения аукционов и котировок по дополнительным мероприятиям, образовалась «экономия в экономии» в сумме 152 тыс. 521 руб.

Министерством экономического развития было разрешено выйти на повторную комиссию после проведения очередных публичных слушаний, которые состоялись 10.10.2014 года. Данные средства были направлены на восстановление участка тротуара по ул. Советской, а также на ямочный ремонт дорожного полотна.

По итогам было приобретено товаров, выполнено работ и услуг:

|  |  |
| --- | --- |
| № пункта перечня | Результат выполнения мероприятия |
| 1 | Восстановлено тротуаров (ул. Парижской Коммуны, ул. Советская, ул. Ленина) общей S= 551,1 м2  |
| 2 | Заасфальтирована площадка для парковки автомобилей между улицами Советская и Железнодорожная S= 736 м2; парковка для автомобилей возле сквера по ул. Ленина S= 600 м2; произведён ямочный ремонт на территории Слюдянского муниципального образования общей S=97,4 м2 ;  |
| 4 | Выполнено благоустройство сквера напротив службы ЗАГС:Приобретены: 1. Чугунные скамьи: 8 шт. по 3 м.
2. Вазоны для посадки цветов в виде лебедей – 9 шт.
3. Садово-парковые кованые фонари – 11 шт.
4. Кованые деревья – 2 шт., кованый мост- 1 шт.
5. Проведено озеленение территории (посажены клен Гиннала, лиственница, горная сосна, пузыреплодник и прочие растения, а также газонная трава)
 |

Сроки завершения работ по реализации проектов народных инициатив, установленные Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области, до 15 декабря 2014 года.

По состоянию на 02.12.2014 года средства освоены в полном объеме.

Главный специалист отдела социально-

экономического развития, предпринимательства

и малого бизнеса, КЭФ администрации

Слюдянского городского поселения Е.В. Криволапова