**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ**

**Слюдянского муниципального образования**

г.Слюдянка 17 мая 2019г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2019/53**

**на проект решения Думы Слюдянского муниципального образования «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы» за 2018 год»**

Заключение подготовлено на основании ст.9 Положения о Ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования, утвержденного решением Думы Слюдянского муниципального образования от 27.12.2018 № 60 IV-ГД.

При проведении финансово-экономической экспертизы и подготовке заключения использованы следующие представленные документы:

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 20.11.2015 №2130, с учетом изменений (далее – Программа).
2. Муниципальные контракты, акты выполненных работ, акты приема-передачи оборудования.
3. Устав Слюдянского муниципального образования.
4. Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ).

**Результаты экспертизы:**

Представленным на экспертизу проектом решения предусматривается утверждение отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы» за 2018 год» на основании пункта 5 главы 45 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Слюдянского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 04.12.2018 № 1207.

В результате рассмотрения представленного проекта **установлено следующее:**

В состав Программы включены следующие подпрограммы:

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования»;

- «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)»;

- «Чистая вода»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории СМО»;

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов»;

- «Информирование населения СМО»;

- «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории СМО».

1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования». Объем финансирования мероприятий составил 9 126 269,35 руб. (95% от плана в размере 9 643 446,63 руб.), в том числе 5 486 000 руб. – за счет средств областного бюджета, 3 640 269,35 руб. – за счет средств местного бюджета. Выполнены следующие мероприятия:

- ремонт кровли котельной «Центральная» - 1 951 725,14 руб., в том числе 1 629 520,36 руб. за счет областного бюджета;

- замена котла КВм-1,25 в котельной «Стройка» (стац. №4) – 643 182,01 руб., в том числе 578 863,35 руб. за счет областного бюджета;

- замена сетей холодного водоснабжения (от дома №8 по ул.Амбулаторная до дома №49 по ул.Куприна) - 1 844 599,91 руб., в том числе 1 660 138,59 руб. за счет областного бюджета;

- замена сетей холодного водоснабжения (ул. Амбулаторная, 2; ул.Фрунзе, 4,6,8А, ул.Набережная) – 847 446,32 руб.;

- поставка рабочего колеса для дымососа ДН17Х на котельную «Центральная» г.Слюдянка – 124 450,74 руб., в том числе 115 909,56 руб. за счет областного бюджета;

- поставка центробежных насосов на котельную «Центральная» (Д-500, Д-200) – 598 312,44 руб., в том числе 344 464,37 руб. за счет областного бюджета. Насос Д-500 до настоящего времени не установлен;

- приобретение бака-солерастворителя С-1,0-1,0 для котельной «Центральная» - 75 688,56 руб.;

- установка узлов учета тепловой энергии (котельная «Перевал», «Рудо», «Центральная») – 1 521 898,73 руб., в том числе 486 000 руб. за счет областного бюджета;

- замена сетей канализации (от дома №3а по ул.Пушкина до дома №118 по ул.Ленина) – 276 623,44 руб.;

- замена сетей канализации (от дома №4 по ул.Московская до центрального коллектора) – 195 096,15 руб.;

- замена труб наружной канализации (от дома №8 до дома №10 по ул.Амбулаторная) – 745 671,45 руб., в том числе 671 103,77 руб. за счет областного бюджета;

- поставка станции управления и коммутаций насосным агрегатом для скважины мкр. «Перевал» – 178 219 руб.;

- экспертное исследование проектной документации - 72 200 руб.;

- судебные расходы по МК от 25.09.2013 №40 – 51 000 руб.

Мероприятия подпрограммы реализованы на основании муниципальных контактов, оплата произведена на основании актов выполненных работ.

Неисполнение в сумме 517 177,28 руб. в связи с экономией по итогам торгов в размере 106 034,78 руб., неустойкой в размере 4 337,76 руб., поставка сетевых насосов СД 160/45 (2шт) на котельную «Перевал», стоимостью 246 804,74 руб. в январе 2019 года, выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, стоимостью 160 000 руб. в марте 2019 года

1. Подпрограмма «Обеспечение проведения сбалансированной и стабильной политики в области государственного регулирования цен (тарифов)». В подпрограмму включено мероприятие по финансовому обеспечению деятельности специалиста по регулированию тарифов. На реализацию подпрограммы направлена субвенция из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в области регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО, водоснабжения, водоотведения. Годовой объем затрат составил 100 900 руб.
2. Подпрограмма «Чистая вода». Фактически направлено 604 597,42 руб. за счет местного бюджета из запланированных 785 651,62 руб. Исполнение составило 77%. Выполнены следующие мероприятия:

- приобретен фекальный насос для КНС-3 – 154 100,67 руб.;

- проведены работы по разработке проекта зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения – 90 000 руб.;

- приобретены материальные запасы: люки чугунные (97 315 руб.), водоразборные колонки (36 527,3 руб.), оборудование для производственной лаборатории (72 833,66 руб.), резервные насосы на скважины (153 820,79 руб.).

Мероприятия подпрограммы реализованы на основании муниципальных контактов, оплата произведена на основании актов выполненных работ.

Неисполнение в сумме 181 054,2 руб. в связи с поставкой насосов на скважины в 2019 году.

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории СМО». Финансирование не осуществлялось. Неисполнение составило 100%. Остаток неиспользованных лимитов денежных средств составил 40 824,27 руб. Мероприятия не выполнены.
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов». Фактически направлено 1 067 159,95 руб. за счет местного бюджета. Исполнение составило 100%. Выполнено мероприятие по уплате взносов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за муниципальные квартиры СМО.
3. Подпрограмма «Информирование населения СМО». Финансирование не осуществлялось. Неисполнение составило 100%.
4. Подпрограмма «Предупреждение аварийных ситуаций, нарушающих функционирование систем жизнеобеспечения на территории СМО». Фактически направлено 5 841 000 руб. за счет местного бюджета из запланированных 5 850 000 руб. Исполнение составило 99,9%. Выполнено мероприятие по приобретению угля марки 3Бр для организации отопительного сезона на территории СМО.
5. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 16 739 926,72 руб., что составило 95,3% от плана в размере 17 557 982,47 руб. Ревизионная комиссия СМО обращает внимание на полное неисполнение подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории СМО» и «Информирование населения СМО». Рекомендует впредь при исполнении программы, в случае отсутствия потребности в финансировании отдельных подпрограмм, перемещать бюджетные ассигнования на иные приоритетные мероприятия Программы.

**Выводы:** финансово-экономические нарушения не выявлены. Имеются замечания:

- включение мероприятия по установке узлов учета тепловой энергии (котельные «Перевал», «Рудо», «Центральная»), стоимостью 1 601 724,25 руб., в том числе 486 000 руб. за счет областного бюджета, в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования». Вместе с тем, результат выполнения мероприятия не соответствует целям и задачам подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории СМО». Не учтен принцип целеполагания;

- при исполнении подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования» нарушен принцип эффективного расходования бюджетных средств в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в отношении мероприятия по приобретению насосов. Насос Д-500 (1 шт.) до настоящего времени не установлен. Со стороны администрации Слюдянского городского поселения получена пояснительная записка об отсутствии возможности установки насоса в 2018 году в связи с получением оборудования в зимний период (избежание перерыва в теплоснабжении, необходимого при монтаже насосов) и обязательство об установке оборудования в 2019 году, после завершения отопительного сезона 2018-2019 г.г.

Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования **рекомендует** проект решения Думы Слюдянского муниципального образования «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования» на 2015-2020 годы» за 2018 год» к утверждению в предложенной редакции.

Председатель ревизионной комиссии

Слюдянского муниципального образования С.Б. Адамова