****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Слюдянский район**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

г. Слюдянка

от 25.06.2020 № 44 IV-ГД

|  |
| --- |
| О подготовке объектов коммунальнойинфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2020-2021 г.г. |

Заслушав информацию заместителя главы Слюдянского городского поселения Хаюка О.В., в соответствии со статьями 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 9 ноября 2018 года №RU385181042018003,

ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:

1. Принять к сведению информацию о подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2020-2021 г.г. (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славное море» или в приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» [www.admgorod.slud.ru](http://www.admgorod.slud.ru).

Глава Слюдянского

муниципального образования В.Н. Сендзяк

Председатель Думы

Слюдянского муниципального образования А.В. Тимофеев

 Приложение № 1

 к решению Думы Слюдянского

 муниципального образования

 от 25.06.2020 №44 VI – ГД

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ЗИМНЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2020-2021 Г.Г.**

В соответствии с заключенным соглашением между администрацией Слюдянского городского поселения и Министерством жилищной пролитии, энергетики и транспорта Иркутской области от 14.02.2020 № 73 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Слюдянского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на реализацию указанных мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Слюдянского муниципального образования на 2019-2024 годы», с учетом средств единой теплоснабжающей организации ООО «Управление коммунальными системами» направлено средств на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному сезону 2020-2021 г.г. направлено средств в сумме 30,8 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 13,9 млн.руб., за счет средств местного бюджета в сумме 3,14 млн.руб., за счет средств единой теплоснабжающей организации в сумме 13,748 млн.руб.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 г.г. приведены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Населенный пункт, наименование мероприятий |  Всего, руб.  | Необходимый объем финансирования |
| в том числе:  |
| областной бюджет\* | местный бюджет | средства предприятия |
| 1. | **Слюдянское муниципальное образование** | **30,808** | **13,92** | **3,14** | **13,748** |
| 1 | Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,80-01 УЗ. с двигателем 200 кВт на КОС г.Слюдянка | 2,46 | 2,263 | 0,197 |  |
| 2 | Замена тангенциальных песколовок на КОС г.Слюдянка | 4,303 | 3,959 | 0,344 |  |
| 3 | Поставка насоса для откачки иловых карт Grundfoss SEG 40.26.2.50 - №1 на КОС г.Слюдянка  | 0,14 | 0,129 | 0,011 |  |
| 4 | Поставка насоса СМ150-125-400/а4 45 кВт на КНС-3 г.Слюдянка | 0,156 | 0,144 | 0,012 |  |
| 5 | Замена КИП котла №3 на котельной "Центральная" г.Слюдянка | 1,036 | 0,953 | 0,083 |  |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей в районе ж.д. №7 по ул.Бабушкина L-70м г.Слюдянка Иркутской области | 1,563 | 1,438  | 0,125  |  |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК №3 по ул. Советская до ул. Ленина ж.д №105 - 140 м. г.Слюдянка Иркутской области | 1,667 | 1,534  | 0,133  |  |
| 8 | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК №1 ж.д. 16г ул. Ленина - 43м., через ТК№ 2 по ул. Вербная, до ТК №1а ул. Рябиновая -27 м. г.Слюдянка Иркутской области | 1,098 | 1,01 | 0,088 |  |
| 9 | Капитальный ремонт участка сети от НТП до ТК №1 L-60 м. г.Слюдянка Иркутской области | 1,657 | 1,524 | 0,133 |  |
| 10 | Замена котла №2 КВМ 1,16 на котельной "Стройка" г.Слюдянка | 1,016 | 0,966 | 0,05 |  |
|  | ИТОГО: (на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры) | **15,09** | **13,92** | **1,17** |  |
| 11 | Поставка дымососов ДН 12,5 на котельную "Перевал" -2 шт. | 0,793 | 0,0 | 0,793 |  |
| 12 | Приобретение водоразборных колонок 2шт/7305,46 | 0,019  | 0,0 | 0,019 |  |
| 13 |

|  |
| --- |
| Поставка насосов: |
| 1) насоса ЭЦВ 5-6,5-120 скважина Березовый |
| 2) насоса Д 200-36 ВТП Перевал |
| 3) насоса Lowara 125 ВНС ул.Слюдянских Красногвардейцев 9/1. |

 | 0,906 | 0,0 | 0,906 |  |
| 14 | Поставка фекального насоса КНС 2 шт. | 0,252 | 0,0 | 0,252 |  |
|  | **ООО «Управление коммунальными системами»** | **13,748** | **0,0** | **0,0** | **13,748** |
| 15 | **Котельная «Центральная»:** *Подключение теплообменника на "Восточный луч"*. Текущий ремонт линеек котлов КЕ-25 -3 шт., системы ШЗУ, топливоподачи, насосных групп "Центральный" и "Восточный луч", ТО оборудования |  2,02  |  |  |  2,02  |
| 16 | **Котельная "Рудо"**: *Модернизация линии подпитки котлов с установкой регулировочных устройств.*Текущий ремонт линейки котла КЕ-6,5 -1 шт, котлов КЕ-10 - 1 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосных групп "Город" и Школьная", ТО оборудования |  1,14  |  |  |  1,14  |
| 17 | **Котельная "Перевал":** *Модернизация конденсатной линии вертикальных теплообменников, установка нагревателя подпиточной сетевой воды в конденсатном баке, модернизация газоходов под новые дымососы.* Текущий ремонт линеек котлов КЕ-6,5 -3 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосной группы второго контура, ТО оборудования | 0,88  |  |  | 0,88  |
| 18 | **Котельная "Стройка":** Текущий ремонт линеек котлов КВМ-1,16 -3 шт, линеек котлов КВМ-1,25 -1 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосной группы, ТО оборудования |  0,55  |  |  |  0,55  |
| 19 | **Котельная "Дом ребенка":** Текущий ремонт линеек котлов "Универсал" -2 шт, насосной группы, ТО оборудования |  0,06  |  |  |  0,06  |
| 20 | **Котельная "Собственная база":** Текущий ремонт линеек котлов "Универсал" -2 шт, насосной группы, ТО оборудования | 0,12  |  |  | 0,12  |
| 21 | **Котельная "Резерв"** Текущий ремонт линеек котлов КВр-0,6КБ -2 шт, насосной группы, ТО оборудования |  0,06  |  |  |  0,06  |
| 22 | **Котельная "Ростелеком"** Текущий ремонт линеек котлов "Универсал" -2 шт, насосной группы, ТО оборудования | 0,06  |  |  | 0,06  |
| 23 | **Котельная "СМП"** Текущий ремонт линеек котлов КВМ-1,16 -2 шт, котла КВМ-0,5 -1 шт, системы ШЗУ, топливоподачи, насосной группы системы отопления, насосной группы ГВС, ТО оборудования | 0,43  |  |  | 0,43  |
| 24 | **Тепловой пункт "Центральный"** Текущий ремонт насосной группы, теплообменного оборудования, ТО оборудования | 0,07  |  |  | 0,07  |
| 25 | **Тепловой пункт "Перевал"** *Переврезка теплообменников контура "город"*, Текущий ремонт насосной группы, теплообменного оборудования, ТО оборудования |  0,05  |  |  |  0,05  |
| 26 | **Эл.котельная "Сухой ручей"** Текущий ремонт насосной группы, электрических котлов |  0,01  |  |  |  0,01  |
| 27 | **Тепловые сети**  |  |  |  |  |
|  | Замена тепловой сети от ЖД клуба до дома №46 по ул. Советская, длина меняемого участка-165м, Ду-100мм-88\*2м, Ду-32-77\*2м (в 2-х трубном - 330м) |  0,958  |  |  |  0,958  |
|  | Замена тепловой сети по ул.Школьная 12-14 |
| 28 | **Водопроводные сети** |
|  | Замена водопроводной сети от ЖД клуба до дома №46 по ул. Советская, длина участка-150 м, Ду-32мм-77м, Ду-50мм-73м |
|  | Замена водопроводной сети по ул.40 Лет Октября, 17 |
| 29 | **Канализационные сети** |  |  |  |  |
|  | Замена ул.Шахтерская, 9-11 - 66м, ул.Школьная, 3-32м (включая придомовую канализацию 2-а подъезда) |  0,33  |  |  |  0,33  |
|  | **Мероприятия концессионера ООО «Управление коммунальными системами»**  | **7,01** |  |  | **7,01** |
|  | **Мероприятия на период 2019 года**  |  |  |  |  |
| 30 | Приобретение частотных регуляторов на котельные "Перевал, "Рудо" - 3 шт | 0,99 |  |  | 0,99 |
| 31 | Проектирование и установка системы Вихревого движения дымовых газов | 1,96 |  |  | 1,96 |
|  | **ИТОГО мероприятия по концессии** | **2,95** |  |  | **2,95** |
|  | **Мероприятия, запланированные на период 2020 года** |  |  |  |  |
| 32 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Рудо» до домов по ул. Шахтерская 20, 22 | 2,44 |  |  | 2,44 |
| 33 | Объединение котельной "РУДО" и "Дом Ребенка", строительство сети 200 м. Ду 50-80 мм | 0,52 |  |  | 0,52 |
| 34 | Ремонт котла КВм-1,16 ст.№2 котельная "СМП" | 0,50 |  |  | 0,50 |
| 35 | Ремонт котла КВм-1,16 ячейка №1 котельная "Стройка" | 0,60 |  |  | 0,60 |
|  | **ИТОГО мероприятия по концессии** | **4,06** |  |  | **4,06** |

Заместитель главы Слюдянского

муниципального образования О.В. Хаюк