Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 21.04.2017 № 17 III-ГД

Об отчете о выполнении мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство

Слюдянского муниципального образования

на 2015-2020 годы» за 2016 год

Заслушав информацию заместителя заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007г. № RU385181042007001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными  Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 30.09.2016г. № RU385181042016001,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» за 2016 год, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 11.11.2014 года № 821, с учетом последних изменений от 18.11.2016 № 1583 за 2016 год (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территории Слюдянского муниципального образования» за 2016 год (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы  «Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования» за 2016 год (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования» за 2016 год (Приложение №4).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования» за 2016 год (Приложение №5).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славное море» или в приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.admgorod.slud.ru.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                     В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                     А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

От 21.04.2017 № 17 III-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА 2016 ГОД

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Слюдянского городского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить поставленные задачи:

1. Разработать мероприятия по развитию благоустройства территории Слюдянского муниципального образования;

2.Формирование условий и создание мест отдыха населения;

3.Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования;

4. Совершенствование	эстетического вида г.Слюдянка, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

5. Развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по реальным потребностям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

1. Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территории Слюдянского муниципального образования

2. Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования.

3. Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования.

4. Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования.

Выделение подпрограмм произведено в соответствии с задачами муниципальной программы.

Общий фактический объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составляет 8 085 410,05 руб., в том за счет средств областного бюджета 3 954 800,00 руб., 2 353 320,04 руб. за счет средств местного бюджета. В разрезе по подпрограммам:

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Объёмы и источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 | Факт 2016 |
| 1 | Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территории Слюдянского муниципального образования | 6 578 065,87 | 6 308 120,04 |
|  | За счет средств местного бюджета | 2 623 265,87 | 2 353 320,04 |
|  | За счет средств областного бюджета | 3 954 800,00 | 3 954 800,00 |
| 2 | Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования | 1 704 377,32 | 1 364 284,17 |
| 3 | Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования | 335 500,00 | 268 000,00 |
| 4 | Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования | 182 270,00 | 145 006,29 |
|  | ИТОГО: | 8 800 213,19 | 8 085 410,05 |

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                 Д.С. Осипова

Приложение №2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

От 21.04.2017 № 17 III-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОЗЕЛЕНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2016 ГОД

В 2016 году на реализацию подпрограммных мероприятий направлено 6 308 120,04 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 3 954 800,00 руб., за счет средств Слюдянского муниципального образования – 2 353 320,04 руб. В рамках подпрограммы «Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территорий Слюдянского муниципального образования» муниципальной программы «Благоустройство Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы», в 2016 году выполнены мероприятия согласно таблице № 1.

Основной целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства и озеленения территории Слюдянского муниципального образования для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1.Формирование крон и спиливание ветхих деревьев в количестве 41 ед.

2.Летнее содержание газонов (выкашивание травы) общей площадью 28 600 м2:

- Территория дороги и тротуара от ул.Советская до виадука, общей площадью 1200 м2;

- Ул. Советская (от дороги до жилых домов), общей площадью 3400 м2;

- Парк «Прибрежный», парк «Перевал» общей площадью 3500 м2;

- Ул.Захарова (обочины, вдоль тротуаров, общей площадью 1500 м2;

- Ул. Ленина (от моста до центрального светофора (тротуары, канавы, до фундамента домов), общей площадью 2000 м2;

- Пер.Почтовый, общей площадью 280 м2;

- Ул. Амбулаторная, общей площадью 720 м2;

- Ул.Перевальская от ул.Ленина до ул.Фрунзе, общей площадью 600 м2;

- Ул.Московская от ул.Захарова до ул.Ленина, общей площадью 200 м2;

- Ул.Колхозная от ул.Захарова до ул.Ленина, общей площадью 200 м2;

- Ул.Фрунзе, общей площадью 2000 м2;

- Ул.Куприна, общей площадью 1500 м2;

- Ул.Парижской Коммуны, общей площадью 8000 м2;

- Ул.Байкальская до парка «Прибрежный», общей площадью 300 м2;

- Территория центрального сквера, общей площадью 2000 м2;

- Территория Центральной площади (вдоль здания «Почты» до магазина «Цветов» по всей территории, общей площадью 1200 м2.

3. Посадка многолетних цветов, уход за цветами (полив, рыхление, прополка), кронирование кустарников на территории Слюдянского муниципального образования.

4. Обслуживание фонтана, расположенного в центральном сквере включает в себя затраты на оплату электроэнергии и холодной воды.

5. Проектирование сквера по ул. Слюдянских Красногвардейцев;

6. Приобретение фронтального погрузчика.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы отражены в нижеприведенной таблице.

Таблица 1. Основные мероприятий подпрограммы «Озеленение, развитие и содержание комплекса благоустройства дворовых территорий Слюдянского муниципального образования».

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем | фактический объем |
| 1 | Формирование крон и спиливание ветхих деревьев на улицах города | 283 600,00 | 140 000,00 |
| 2 | Посадка многолетних цветов, уход за цветами (полив, рыхление, прополка), формирование крон | 117 180,00 | 114 390,00 |
| 3 | Летнее содержание газонов (выкашивание травы) | 154 123,00 | 154 123,00 |
| 4 | Приобретение детских игровых комплексов, ограждений детских игровых площадок (мероприятие 2016 года) | 797 738,63 | 797 738,63 |
| 5 | Приобретение саженцев, акаций, деревьев, кустарников, рассады цветов | 30 700,00 | 30 700,00 |
| 7 | Проектирование сквера по ул. Слюдянских Красногвардейцев | 34 500,00 | 0,00 |
| 8 | Приобретение коммунальной техники: фронтального погрузчика | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 9 | Обслуживание фонтана (оплата за электроэнергию, холодное водоснабжение, водоотведение) | 257 518,24 | 168 462,41 |
|  | ИТОГО: | 1 925 359,87 | 1 655 414,04 |
| Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год |
| 1 | Благоустройство территории в г.Слюдянке от дома № 50 по ул.Советская до дома № 1А по ул. Слюдянских Красногвардейцев. | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2 | Благоустройство парка "Перевал" в г. Слюдянке по ул. Ленина в районе дома № 16 | 2 164 242,88 | 2 164 242,88 |
| 3 | Ремонт и содержание участка автомобильной дороги по ул. Парижской Коммуны от д. № 7 до д. № 36 по ул. Комсомольской. | 341 394,68 | 341 394,68 |
| 4 | Благоустройство территории в г. Слюдянке от д. № 23А по ул. Советская до д. № 1Б по ул. Бабушкина. | 362 847,35 | 362 847,35 |
| 5 | Благоустройство территории в г.Слюдянке от дома № 50 по ул.Советская до дома № 1А по ул. Слюдянских Красногвардейцев. | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 6 | Установка стеллы "Я люблю Слюдянку" на центральной площади в г.Слюдянка | 196 386,93 | 196 386,93 |
| 7 | Ремонт участка автомобильной дороги в г.Слюдянка по ул.Бабушкина от дома №1 до дома №24 | 1 137 834,16 | 1 137 834,16 |
|  | ИТОГО: | 4 652 706,00 | 4 652 706,00 |
|  | За счет средств областного бюджета | 3 954 800,00 | 3 954 800,00 |
|  | За счет средств местного бюджета | 697 906,00 | 697 906,00 |
|  | ВСЕГО: | 6 578 065,87 | 6 308 120,04 |

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                Д.С. Осипова

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

От 21.04.2017 № 17 III-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, СБРОСА И ВЫВОЗА ТЫЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2016 ГОД

Цель Подпрограммы - Санитарная очистка территории городского поселения.

Задачи Подпрограммы - проведение мероприятий по уборки территории, формирование условий  для отдыха населения.

В 2016 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств местного бюджета Слюдянского муниципального образования направлено 1 364 284,17 руб.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнение работ по ежедневной уборке мест массового пребывания людей на территории Слюдянского городского поселения, не включенных в реестр убираемых площадей работников ООО «Жилищно-эксплуатационной службы». К данным территориям относятся:

- Сквер центральный  «Фонтан» - 5050 м²;

- Зеленая зона вблизи здания почты по ул.Ржанова – 978 м²;

- Сквер по ул.Ржанова - 4130 м²;

- Парк «Перевал» - 1095 м²;

- Сквер в районе Центральной районной больницы ул.Советская -5144 м²;

- Район центрального рынка (стоянка в конце ул.Захарова- 1830 м², часть ул.Кирова, проходящая через рынок до пересечения с ул.Парижской Коммуны- 1800 м²)

- Территория вокруг паровоза в районе клуба «Железнодорожник», ул. Парижской Коммуны, 1 – 2067,62 м2;

- Конечная остановка «Рудо» ул. Шахтерская – 520 м2;

- Территория у здания по ул. Советская.34 – 106 м2;

- Территория аллеи от ЗАГСа (д. № 103 по ул. Ленина) до пересечения с ул. Советская, с ул. Ленинградской – 3131,45 м2;

- Парковка около здания ЗАГСа (ул. Ленина, 103) – 600 м2;

- Сквер по ул. Слюдянских Красногвардейцев, около дома №56А – 1200 м2.

2. В летний период времени привлечены трудящиеся школьники для оказания услуг благоустройства города в количестве 4 человек.

3. Проведение ремонтных работ в парке «Перевал» г.Слюдянка. В целях подготовки программных мероприятий для празднования Дня победы 9 мая в парке «Перевал» выполнены работы по ремонту штукатурного слоя и окраски известковыми, водоэмульсионными составами стеллы, колонн, памятника, сцены, бордюров, приведение уличного туалета в надлежащий вид.

4. Оказаны автотранспортные услуги для организации благоустройства города (вывоз грунта, снега, отсева, песка для детских игровых площадок, установка и вывоз контейнеров с парка «Прибрежный», парк «Перевал», вывоз мусора, организованный подвоз воды для населения, вывоз-завоз земли для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов для насаждения зеленой зоны и цветов, расчистка водоотводных канав, полив автомобильных дорог, для установки дорожных знаков,  для вывоза спиленных ветвей, для расчистки водоотводных канав).

5. В целях улучшения санитарного состояния города приобретено 20 контейнеров.

6. В целях проведения ежегодных месячников по очистке от бытового мусора придомовых территорий, скверов, придорожных кюветов на территории города, проведения экологического субботника, приводнённого в акции «360 минут Байкала», существует потребности в приобретении мусорных мешков и перчаток.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования» с указанием объемов финансирования в разрезе по каждому мероприятию представлен в ниже приведённой таблице:

Таблица 2. Основные мероприятий подпрограммы «Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории Слюдянского муниципального образования».

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 | Факт 2016 |
|  | Организация мероприятий по уборке территории |  |  |
| 1 | Услуги автотранспорта для организации благоустройства города (для перевозки мусора, для погрузки грузов, для уборки, вывоза мусора, снега, твердых бытовых отходов и утилизация мусора (складирование ТБО) | 905 245,20 | 574 566,66 |
| 2 | Привлечение трудящихся школьников (4 чел) | 68 416,00 | 67 900,44 |
| 3 | Уборка мест массового пребывания людей | 434 036,93 | 425 137,88 |
| 4 | Проведение ремонтных работ в парке «Перевал» | 77 362,00 | 77 362,00 |
| 5 | Укрепление материально-технической базы | 219 317,19 | 219 317,19 |
| 5.1 | Приобретение контейнеров (20 шт.) | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 5.2 | Приобретение мусорных мешков (5297), перчаток (1000) | 89 317,19 | 89 317,19 |
|  | ВСЕГО за счет средств местного бюджета: | 1 704 377,32 | 1 364 284,17 |

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

От 21.04.2017 № 17 III-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2016 ГОД

Цели подпрограммы - предотвращение деградации, загрязнения и захламления земель, обеспечение улучшения и восстановления земель, сохранение и реабилитация природы муниципального образования для обеспечения здоровья и благополучия условий жизнедеятельности  населения.

Задачи подпрограммы - сокращение объема и полная ликвидация несанкционированных свалок на территории Слюдянского городского поселения, повышение эффективности использования и охраны земель, сохранение и восстановление зеленых насаждений, почв, ликвидация негативного воздействия несанкционированных свалок на общие условия жизнедеятельности населения.

Основное мероприятие подпрограммы – ликвидация несанкционированных свалок на участках: мыс Шаманский, территория Слюдянских болот, береговая полоса и лесные поляны  вдоль русла реки Слюдянка (где река имеет поверхностный сток), падь Улунтуй г.Слюдянка, русло реки Слюдянка (где река имеет подземный сток),  береговая полоса оз. Байкал в г.Слюдянка, поселках Буровщина, Сухой Ручей, в районе парка «Перевал» города Слюдянка, береговая полоса р. Похабиха в городской черте»  механизированным и ручным способами: сбор бытового мусора, погрузка и разгрузка бытового мусора, транспортирование собранного бытового мусора на  полигон (свалку ТБО), передача бытового мусора на объект его размещения, планировка территории, установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования» с указанием объемов финансирования представлено в ниже приведённой таблице:

Таблица 3. Основные мероприятия подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования».

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 | Факт 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка прибрежной полосы оз.Байкал, несанкционированные свалки в п. Буровщина, п.Сухой Ручей, в районе парка «Перевал», парка «Прибрежный». Ликвидация стихийных свалок на территории Слюдянского городского поселения. | 335 500,00 | 268 000,00 |
|  | ВСЕГО за счет средств местного бюджета: | 335 500,00 | 268 000,00 |

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 5

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

От 21.04.2017 № 17 III-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕВОЗКЕ В МОРГ И ЗАХОРОНЕНИЮ БЕЗРОДНЫХ, НЕВОСТРЕБОВАННЫХ И НЕОПОЗАННЫХ УМЕРШИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНАИЯ» ЗА 2016 ГОД

Цели подпрограммы - Организация ритуальных услуг.

Достижение указанной цели целесообразно осуществлять за счет решения следующих задач:

- Мероприятия по перевозке безродных, невостребованных и неопознанных умерших.

- Мероприятия по захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших.

В 2016 году на реализацию подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования» запланированы денежные средства местного бюджета в сумме 182 270,0 руб. В том числе: на мероприятия по перевозке безродных, невостребованных и неопознанных умерших – 57 337,00 руб., на мероприятия по захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших – 124 933,00 руб.

За 2016 год на доставку в морг умерших в количестве 11 человек было израсходовано 38 966,11 руб. На захоронение умерших в количестве 9 человек – 106 040,18руб.

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования» с указанием объемов финансирования в разрезе по каждому мероприятию представлен в ниже приведённой таблице:

Таблица 4. Основные мероприятий подпрограммы «Оказание услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, невостребованных и неопознанных умерших на территории Слюдянского муниципального образования».

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 | Факт 2016 |
| 1 | Захоронение безродных, невостребованных и неопознанных умерших | 124 933,00 | 106 040,18 |
| 2 | Перевозка в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших | 57 337,00 | 38 966,11 |
|  | ВСЕГО за счет средств местного бюджета: | 182 270,0 | 145 006,29 |

Отклонение от плана обусловлено тем, что востребованность в использовании остатка средств в сумме 37 263,71 руб. отсутствует.

Заместитель заведующего отделом ЖКХ, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова