###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 29.04.2021 № 28 IV-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2020 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1291, от 31.01.2019 № 37, от 27.03.2019 № 169, от 17.04.2019 №232, от 30.04.219 № 267, от 24.05.2019 № 333, от 26.06.2019 № 483, 27.08.2019 № 840, от 27.09.2019 №1026, от 23.12.2019 № 1251, от 31.01.2020 №86, от 26.02.2020 №139, от 29.05.2020 №343, от 25.06.2020 №408, от 28.09.2020 №569, от 01.10.2020 №587, от 26.11.20 №691, от 24.12.2020 №773 за 2020 год (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» за 2020 год (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» за 2020 год (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения» (Приложение №4) за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                             А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.04.2021№ 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2024 ГОДЫ

ЗА 2020 ГОД

Целью муниципальной программы является - развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации города, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения, обеспечения безопасности детей на дорогах.

Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

- Развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;

- Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, технических средств, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования.

- Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства.

- Организация наружного освещения улиц и дворовых территорий города.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

##### Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;

##### Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;

##### Подпрограмма «Организация уличного освещения».

##### Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих безопасность дорожного движения, повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 16 784 434,66 рублей, в том за счет средств муниципального дорожного фонда на сумму 8 095 847,61 рублей, в том числе акцизы 6 469 530,00 рублей, местного бюджета - 1 869 987,05 рублей, областного бюджета - 6 818 600,00 рублей и в разрезе по подпрограммам:

| № п/п | Наименование Подпрограмм | Объёмы и источники финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2020 | Факт 2020 |
| 1 | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» | 13 789 616,98 | 8 225 337,04 |
|  | За счет средств муниципального дорожного фонда из них: | 6 971 016,98 | 2 560 255,48 |
|  | акцизы | 6 469 530,00 | 2 095 708,42 |
|  | За счет средств областного бюджета | 6 818 600,00 | 5 665 081,56 |
| 2 | «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройств» | 1 124 830,63 | 1 124 830,63 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда | 1 124 830,63 | 1 124 830,63 |
| 3 | «Организация уличного освещения» | 1 869 987,05 | 1 743 251,11 |
|  | За счет средств местного бюджета | 1 869 987,05 | 1 743 251,11 |
|  | ИТОГО: | 16 784 434,66 | 11 093 418,78 |
|  | за счет средства муниципального дорожного фонда | 8 095 847,61 | 3 685 086,11 |
|  | за счет средства областного бюджета | 6 818 600,00 | 5 665 081,56 |
|  | за счет средств местного бюджета | 1 869 987,05 | 1 743 251,11 |

| Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2020 год |
| --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100,00 | 100,3 | - | 0,3 |  |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием | п.м. | 2190 | 2196,5 | +6,5 | - |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» |
| 2. | Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт) | м2 | 1033 | 1033 | - | - |  |
| 3. | Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 910 | 910 | - | - |  |
| Подпрограмма 3 «Организация уличного освещения» |
| 4. | Доля обеспечения освещённости улиц и дворовых территорий города | % | 100 | 100 | - | - |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы» в 2020 году запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Неисполнение:

- По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»:

- в сумме 1 153 518,44 рублей за счет средств областного бюджета и 36 939,92 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов;

- в сумме 4 373 821,58 рублей не исполнено, в связи с тем, что данные средства направленны на обеспечение первоочередных мероприятий, ввиду ограничения собственных финансовых возможностей;

- По подпрограмме «Организация уличного освещения» отклонение от плана на сумму 126 735,94 рублей обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2021 года.

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 66,09 %

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства,

транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                       Д.С. Осипова

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.04.2021№ 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2020 ГОД

В 2020 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования, областного бюджета направлено 8 225 337,04 рублей, в том числе акцизы – 2 095 708,42 рублей.

## Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, ремонт тротуаров.

Основной целью подпрограммы является обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов, сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящиеся на территории Слюдянского муниципального образования, повышения безопасности дорожного движения.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с асфальтовым покрытием, расположенных на территории Слюдянского муниципального образования.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия: (приведены в таблице №1)

№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм. 1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: 1.1. Автомобильная дорога по улице Слюдяная, ул. Полевая, ул. Коммунальная, ул. Школьная г.Слюдянка (ремонт дорожного полотна кольца с устройством остановочной площадки) 328 м2 1.2. Автомобильная дорога по пер. Пакгаузный г. Слюдянки (от пересечения с ул. 40 Лет Октября до территории ШЧ) 277 м 1.3. Искусственного сооружения (автомобильный мост ч/з р. Похабиху) 16 м 1.4. Автомобильная дорога к СНТ: (ул.Новая Ангарская (СНТ «Ветеран»)); Проезд от ФАД Р-258 «Байкал» к СНТ «Перевал» 1920м

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2020 | Факт 2020 | Отклонение от плана |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 13 789 616,98 | 8 225 337,04 | 5 564 279,94 |
| 1.1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Слюдяная, ул. Полевая, ул. Коммунальная, ул. Школьная г.Слюдянка (ремонт дорожного полотна кольца с устройством остановочной площадки) | 2 759 656,02 | 750 529,82 | 2 009 126,20 |
| 1.2. | Ремонт автомобильной дороги по пер. Пакгаузный г. Слюдянки (от пересечения с ул. 40 Лет Октября до территории ШЧ) | 1 345 178,60 | 1 345 178,60 | - |
| 1.3. | Ремонт автомобильной дороги по ул. 40 Лет Октября (от жд охраны до магазина "Чайка") | 2 364 695,38 | - | 2 364 695,38 |
| 1.4. | Ремонт искусственного сооружения (автомобильный мост ч/з р. Похабиху) в том числе: | 3 117 415,55 | 2 585 203,89 | 532 211,66 |
|  | за счет средств областного бюджета | 2 899 482,55 | 2 404 210,81 | 495 271,74 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда | 217 933,00 | 180 993,08 | 36 939,92 |
| 1.5. | Ремонт проезда от ФАД Р-258 «Байкал» к СНТ «Перевал» в том числе: | 2 280 463,23 | 2 280 463,23 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета | 2 098 026,17 | 2 098 026,17 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда | 182 437,06 | 182 437,06 | 0,00 |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги к СНТ «Ветеран (ул.Новая Ангарская) в том числе: | 1 922 208,20 | 1 263 961,50 | 658 246,70 |
|  | за счет средств областного бюджета | 1 821 091,28 | 1 162 844,58 | 658 246,70 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда | 101 116,92 | 101 116,92 | 0,00 |
|  | ИТОГО, в том числе: | 13 789 616,98 | 8 225 337,04 | 5 564 279,94 |
|  | муниципальный дорожный фонд | 6 971 016,98 | 2 560 255,48 | 4 410 761,50 |
|  | областной бюджет | 6 818 600,00 | 5 665 081,56 | 1 153 518,44 |

Отклонение в сумме 1 153 518,44 рублей за счет средств областного бюджета и 36 939,92 рублей от плана обусловлено экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов за счет муниципального дорожного фонда; неисполнение в сумме 4 373 821,58 рублей, в связи с тем, что данные средства направленны на обеспечение первоочередных мероприятий, ввиду ограничения собственных финансовых возможностей.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.04.2021 № 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 2019-2024 ГОД» ЗА 2020 ГОД

В 2020 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 1 124 830,63 рублей.

Основной целью подпрограммы является обеспечение мер по повышению безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок. В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

- доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города;

- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание.

В ходе реализации Подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- Текущий ремонт автомобильных дорог:

- Ямочный ремонт автомобильных дорог, общей площадью 805 м2;

- Нанесена дорожная разметка на автомобильные дороги общего пользования местного значения общей площадью 910 м2;

- Разработаны проекты организации дорожного движения на 16 автомобильных дорог Слюдянского МО

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» отражены в таблице № 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, рублей. |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2020 | Факт 2020 | Отклонение от плана |
| 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог | 799 999,33 | 799 999,33 | - |
| 2 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Слюдянка | 224 831,30 | 224 831,30 | - |
| 3 | Разработка проекта организации дорожного движения | 100 000,00 | 100 000,00 | - |
|  | ИТОГО: | 1 124 830,63 | 1 124 830,63 |  |

Все вышеуказанные работы были выполнены в срок и в полном объёме.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.04.2021 № 28 IV-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2020 ГОД

## Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - обеспечение освещённости улиц и дворовых территорий на территории Слюдянского муниципального образования (увеличение протяженности сети уличного освещения на территории Слюдянского муниципального образования).

Силами МБУ «Благоустройство» в 2020 году проведено 4,5 км новых линий уличного освещения, установлено 98 штук светодиодных светильников

| 1. | ул.Московская (от ул.Захарова,26 до дамбы ул.Московская,42) |
| --- | --- |
| 2. | ул.Колхозная (от ул.Захарова,16 до дамбы ул.Колхозная,26) |
| 3. | Кольцо Рудо (от ул.Коммунальная) |
| 4. | ул.Давыдова (от ул.Первомайской) |
| 5. | ул.Кошевого (от ул.Давыдова) |
| 6. | пер.Сибирский (от ул. О.Кошевого) |
| 7. | ул.Панфилова (от ул.Давыдова) |
| 8. | пер.Кедровый (от ул. О. Кошевого) |
| 9. | ул.Набережная (от ЮПСО до д.17) |
| 10. | пер. Слюдяной от д.1 до д.5 |
| 11. | пер.Алтайский (от ул.Коммунальная,8) |
| 12. | пер.Партизанский |
| 13. | ул.Гранитная (от ул.Гранитная,9 до 41) |
| 14. | ул.Полевая и ул.Коммунальная (от ул.Коммунальная,22) |
| 15. | ул. Трактовая (от ул. Первомайской) |
| 16. | ул. Шахтерская (от д. 41 до д. 17) |

В 2020 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено 1 869 987,05 рублей.

| Подпрограмма «Организация уличного освещения» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | План | Факт | Отклонение от плана |
| 1 | Электроэнергия | 1 869 987,05 | 1 743 251,11 | 126 735,94 |
|  | ИТОГО | 1 869 987,05 | 1 743 251,11 | 126 735,94 |

Отклонение от плана обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2020 года.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова