###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 02.02.2021 № 6 IV - ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы» за 2020 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 14 мая 2020 года № RU385181042020002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Слюдянского городского поселения от утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 №350, от 09.07.2018 №761, от 27.08.2018 №890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 №1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 №1002, от 23.12.2019 №1257, от 10.03.2020 №171, от 17.07.2020 №429, от 12.10.2020 №605, от 24.12.2020 №772 за 2020 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                    В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                 А.В. Тимофеев

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 02.02.2021 № 6 IV – ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

ЗА 2020 ГОД

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 №350, от 09.07.2018 №761, от 27.08.2018 №890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 №1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 №1002, от 23.12.2019 №1257, от 10.03.2020 №171, от 17.07.2020 №429, от 12.10.2020 №605, от 24.12.2020 №772 на благоустройство общественных территорий выделено 11 444 436,25 рублей, из них за счет средств:

| Федерального бюджета - | 8 731 567,81 рублей |
| --- | --- |

Бюджета Иркутской области - 	                                        2 069 726,44 рублей

| Бюджета Слюдянского муниципального образования - | 643 142,00 рублей. |
| --- | --- |

В 2020 году произведено благоустройство общественного пространства – Большой (Центральной) площади города Слюдянка на сумму 11 444 436,25 рублей. Информация об исполнении мероприятия приведена ниже:

| № п/п | Адрес общественной территории | Вид работ | Муниципальный контракт | Подрядчик | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам, ВСЕГО (руб.) из них: | За счет средств федеральной субсидии (руб.) | За счет средств регионального бюджета | За счет средств муниципального бюджета, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Слюдянка в районе ул. Ленина, 110 | асфальтирование парковок, проездов, укладке тротуарной плитки на площади, пешеходных дорожек с соблюдением пространственной доступности для маломобильных групп населения, устройство освещения территории, установка скамеек, урн, ограждений | №01343000735200000140001 от 30.03.2020 | ООО "Дорсвет" | 9 842 214,93 | 7 509 148,13 | 1 779 964,69 | 553 102,11 |
| 2 |  |  | №01343000735200000270001 от 18.05.2020 | ИП Шагинян М.С. | 1 351 088,59 | 1 030 817,19 | 244 344,39 | 75 927,01 |
| 3 |  | устройство покрытия детской игровой зоны | №56-б/т от 29.06.2020 | ИП Шагинян М.С. | 251 132,73 | 191 602,49 | 45 417,36 | 14 112,88 |
| ВСЕГО | 11 444 436,25 | 8 731 567,81 | 2 069 726,44 | 643 142,00 |

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2020 ГОД

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение -/+ | % | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках муниципальной Программы от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | площадь благоустроенных территорий общего пользования | м2 | 23077,50 | 23077,50 | 0 | 100 |  |
| 4 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования в рамках муниципальной Программы от общей площади таких территорий | % | 19 | 19 | 0 | 100 |  |
| 5 | количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании) в соответствии с требованиями правил благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования не позднее 2020 года | шт. | На период с 2018 по 2020 годы - 37 соглашений. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Слюдянского муниципального образования. |
| 6 | количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства на территории Слюдянского городского поселения не позднее 2020 года; | шт. | На период с 2018 по 2020 годы – 7 соглашений. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Слюдянского муниципального образования. |
| 7 | объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | субботник | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования | субботник | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

| Мероприятия программы | Объем финансирования, руб. | Финансовые средства, всего рублей | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБ | ОБ | ФБ |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | -/+ | % |  |
| Благоустройство общественных территорий многоквартирных домов | 643 142,00 | 643 142,00 | 2 069 726,44 | 2 069 726,44 | 8 731 567,81 | 8 731 567,81 | 11 444 436,25 | 11 444 436,25 | 0 | 0 |  |
| Итого | 643 142,00 | 643 142,00 | 2 069 726,44 | 2 069 726,44 | 8 731 567,81 | 8 731 567,81 | 11 444 436,25 | 11 444 436,25 | 0 | 0 |  |

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 г.»  в 2020 году работы по благоустройству общественных территорий выполнены в полном объеме.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                                     Д.С. Осипова