[image: image1.jpg]



Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

 РЕШЕНИЕ 

г. Слюдянка

от 30.01.2025 №14 V-ГД
О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы за 2024 год 

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 11 декабря 2024 года RU385181042024002,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет: 
1.1. О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1291, в редакциях от 31.01.2019 № 37, от 27.03.2019 № 169, от 17.04.2019 №232, от 30.04.2019 № 267, от 24.05.2019 № 333, от 26.06.2019 № 483, 27.08.2019 № 840, от 27.09.2019 №1026, от 23.12.2019 № 1251, от 31.01.2020 № 86, от 26.02.2020 № 139, от 29.05.2020 № 343, от 25.06.2020 № 408, от 01.10.2020 № 587, от 26.11.2020 № 691, от 24.12.2020 № 773, от 02.02.2021 № 38, от 23.03.2021 № 123, от 29.04.2021 № 249, от 24.06.2021 № 368, от 30.08.2021 № 519, от 21.10.2021 № 652, от 12.11.2021 № 710, от 27.12.2021 № 867, от 26.01.2022 № 60, от 26.05.2022 № 451, от 22.12.2022 № 930, от 22.12.2022 № 931, от 12.01.2023 № 12, от 26.01.2023 № 49, от 09.03.2023 № 119, от 28.04.2023 № 278, от 28.09.2023 № 622, от 30.10.2023 № 702, от 01.11.2023 № 709, от 21.12.2023 № 920, от 21.12.2023 № 921, от 25.01.2024 № 40, от 27.06.2024 № 385, от 09.08.2024 № 483, от 23.12.2024 № 896 на 2024 год (Приложение №1).
1.2. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» за 2024 год (Приложение №2).
1.3. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» за 2024 год (Приложение №3).
1.4. Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения» (Приложение №4) за 2024 год.
2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского 
муниципального образования                                                                                             А.В. Должиков
Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                             М.М. Кайсаров 
                                                                                                    Приложение № 1
                                                                                    к решению Думы Слюдянского

                                                                                 муниципального образования

                                                                        от 30.01.2024 № 14 V-ГД
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2026 ГОДЫ 
ЗА 2024 ГОД 
Целью муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения в Слюдянском муниципальном образовании.
Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1.Развитие и совершенствование улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования;

2.Содержание дорожно-транспортной инфраструктуры;

3.Организация наружного освещения автомобильных дорог и дворовых территорий Слюдянского муниципального образования.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность. 
В состав программы входят следующие подпрограммы:
· Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;

· Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;

· Подпрограмма «Организация уличного освещения».

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих безопасность дорожного движения, повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.
Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 64 247 724,67 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 48 321 100,00 рублей, муниципального дорожного фонда на сумму 12 573 230,32 рублей, местного бюджета – 3 353 394,35 рублей, в разрезе по подпрограммам представлена ниже:
Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2024 год
	№
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, руб.
	Исполнено
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план на год
	факт
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования" на 2019-2026 годы

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	всего, в том числе:
	58 419 800,34
	58 157 541,05
	99,6
	262 259,29 – экономия от проведения конкурсных процедур и выполнения работ


	
	
	областной бюджет
	48 321 100,00
	48 321 098,13
	
	

	
	
	муниципальный дорожный фонд, в том числе:
	10 098 700,34
	9 836 442,92
	
	

	
	
	акцизы 
	9 829 800,00
	9 567 542,58
	
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	58 419 800,34
	58 157 541,05
	
	

	областной бюджет
	48 321 100,00
	48 321 098,13
	
	

	муниципальный дорожный фонд в том числе: 
	10 098 700,34
	9 836 442,92
	
	

	акцизы
	9 829 800,00
	9 567 542,58
	
	

	2
	Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства" на 2019-2026 годы

	2.1.
	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 
	всего, в том числе:
	2 474 529,98
	1 198 437,27
	48,4
	1 276 092,71 рублей 

	
	
	муниципальный дорожный фонд, в том числе:
	2 474 529,98
	1 198 437,27
	
	

	
	
	акцизы 
	1 020 679,02
	800 879,02
	
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:
	2 474 529,98
	1 198 437,27
	
	

	муниципальный дорожный фонд в том числе: 
	2 474 529,98
	1 198 437,27
	
	

	акцизы
	 
	 
	1 020 679,02
	800 879,02
	
	

	3
	Подпрограмма "Организация уличного освещения" на 2019-2025 годы   

	3.1.
	Организация мероприятий по уличному освещению
	всего, в том числе:
	3 353 394,35
	3 353 394,35
	100,0
	 

	
	
	местный бюджет (МБ)
	3 353 394,35
	3 353 394,35
	
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:
	3 353 394,35
	3 353 394,35
	
	

	местный бюджет (МБ)
	3 353 394,35
	3 353 394,35
	
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	64 247 724,67
	62 709 372,67
	97,6
	 

	областной бюджет
	48 321 100,00
	48 321 098,13
	
	

	муниципальный дорожный фонд, в том числе:
	12 573 230,32
	11 034 880,19
	
	

	акцизы 
	10 850 479,02
	9 567 542,58
	
	

	местный бюджет (МБ)
	3 353 394,35
	3 353 394,35
	
	


В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы в 2024 году запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Неисполнение:

· По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» в сумме 262 259,29 рублей, в том числе за счет ОБ – 1,87 рублей, МДФ - 262 257,42 рублей в результате сложившейся экономии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области по итогам проведенных конкурсных процедур и выполнения работ.
· По подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» на 2019-2026 годы в сумме 1 276 092,71 рублей за счет муниципального дорожного фонда, с в том числе акцизы 219 800,00 рублей, обусловлено:
219 800,00 рублей в связи с поступлением акциз в конце декабря 2024 года;

235 401,81 рублей обусловлено экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов и фактического выполнения работ, 
540 018,00 рублей - несвоевременное оказание услуг по разработке ПОДД и паспортов дорог; 
280 872,90 рублей - ввиду невыполнения денежных обязательств. 
Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 97,6%
Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых

за 2024 год
	N п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 2024
	факт 2024
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	МП «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы

	Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»

	1
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования
	п.м.
	2870
	2970
	 + 
	3
	 

	Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»

	2
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт)
	м2
	500
	500
	
	
	 

	3
	Площадь нанесенной дорожной разметки
	м2
	1000
	1000
	
	
	

	Подпрограмма 3 «Организация уличного освещения»

	4
	Доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети
	%
	58
	58
	
	
	 


Заведующий отделом дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                       Д.С. Осипова
                                                   Приложение № 2
к решению Думы Слюдянского

муниципального образования 

от 30.01.2025 № 14 V-ГД
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2024 ГОД
В 2024 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 58 157 541,05 рублей, из них за счет средств областного бюджета – 48 321 098,13 рублей, муниципального дорожного фонда – 9 836 442,92 рублей.
Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, ремонт тротуаров.
Основной целью подпрограммы является развитие и совершенствование улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 1.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед.из., п.м.
	Объём финансирования, рублей

	
	
	
	План 2024
	Факт 2024
	Отклонение от плана

	1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
	2970
	57 041 668,72
	56 779 409,43
	262 259,29

	1.1.
	Автомобильная дорога по пер. Безымянный г. Слюдянки (от ул. Советская до пересечения с ул. 40 Лет Октября)
	500
	13 803 065,40
	13 803 065,40
	0,00

	 
	за счет средств областного бюджета
	 
	11 938 222,88
	11 938 222,88
	0,00

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	 
	1 864 842,52
	1 864 842,52
	0,00

	1.2.
	Автомобильная дорога по ул. 40 Лет Октября (от пер. Безымянный до пер. Омулевый)
	2090
	37 382 801,60
	37 120 542,31
	262 259,29

	 
	за счет средств областного бюджета
	 
	32 105 428,79
	32 105 426,92
	1,87

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	 
	5 277 372,81
	5 015 115,39
	262 257,42

	1.3.
	Автомобильная дорога по пер. Привокзальный (от ул. 40 Лет Октября до ул. Героя Ивана Тонконог)
	175
	2 788 458,95
	2 788 458,95
	0,00

	 
	за счет средств областного бюджета
	 
	2 411 728,37
	2 411 728,37
	0,00

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	 
	376 730,58
	376 730,58
	0,00

	1.4.
	Автомобильная дорога по пер. Почтовый (от ул. Советской до ул. Ленина)
	95
	1 564 559,06
	1 564 559,06
	0,00

	 
	за счет средств областного бюджета
	 
	1 353 181,65
	1 353 181,65
	0,00

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	 
	211 377,41
	211 377,41
	0,00

	1.5.
	Автомобильная дорога по ул. Ленинградская (от ул. Ленина до ул. Совесткая)
	110
	910 182,96
	910 182,96
	0,00

	 
	за счет средств областного бюджета
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	 
	910 182,96
	910 182,96
	0,00

	1.7.
	Строительный контроль за выполнением работ по ремонту а/д
	 
	592 600,75
	592 600,75
	0,00

	 
	за счет средств областного бюджета
	 
	512 538,31
	512 538,31
	0,00

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	 
	80 062,44
	80 062,44
	0,00

	2.
	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Амбулаторная, д. 6, 8А, 10А г. Слюдянка
	 
	1 378 131,62
	1 378 131,62
	0,00

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда, в том числе акцизы
	 
	1 378 131,62
	1 378 131,62
	0,00

	 
	акцизы
	 
	1 109 231,28
	1 109 231,28
	0,00

	 
	ИТОГО, в том числе:
	 
	58 419 800,34
	58 157 541,05
	262 259,29

	 
	областной бюджет
	 
	48 321 100,00
	48 321 098,13
	1,87

	 
	муниципальный дорожный фонд
	 
	10 098 700,34
	9 836 442,92
	262 257,42


Процент исполнения муниципальной подпрограммы составляет – 99,6%

Заведующий отделом дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

                                                                                                Приложение № 3
к решению Думы Слюдянского

муниципального образования 

от 30.01.2025 № 14 V-ГД
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ   

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» ЗА 2024 ГОД
В 2024 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 1 198 437,27 рублей.
Основной целью подпрограммы является содержание дорожно-транспортной инфраструктуры. В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

1.Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт);

2. Площадь нанесенной дорожной разметки. 
Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» отражены в таблице № 1.
Таблица 1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объём финансирования, рублей

	
	
	План 2024
	Факт 2024
	Отклонение от плана

	1.
	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог
	1 751 711,98
	1 098 737,27
	 

	1.1.
	Ямочный ремонт автомобильных дорог (включая мероприятие 2023 года)
	1 054 131,95
	402 654,02
	651 477,93

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда, в том числе акцизы
	1 054 131,95
	402 654,02
	 

	 
	акцизы
	622 454,02
	402 654,02
	 

	1.2.
	Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Слюдянка
	299 355,03
	297 858,25
	1 496,78

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	299 355,03
	297 858,25
	 

	1.3.
	Приобретение металлического ограждения 330 п.м. (мероприятие 2023 года)
	398 225,00
	398 225,00
	

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда, в том числе акцизы
	398 225,00
	398 225,00
	 

	 
	акцизы
	398 225,00
	398 225,00
	 

	2
	Разработка проектов организации дорожного движения, комплексной схемы организации дорожного движения, проведение лабораторных испытаний
	722 818,00
	99 700,00
	623 118,00

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда
	722 818,00
	99 700,00
	 

	 
	ИТОГО:
	2 474 529,98
	1 198 437,27
	1 276 092,71

	 
	за счет средств муниципального дорожного фонда, в том числе акцизы
	2 474 529,98
	1 198 437,27
	1 276 092,71

	 
	акцизы
	1 020 679,02
	800 879,02
	219 800,00


Процент исполнения муниципальной подпрограммы составляет – 48,4%

Заведующий отделом дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова
                                                   Приложение № 4
к решению Думы Слюдянского

муниципального образования 

от 30.01.2025 №14 V-ГД
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2024 ГОД
Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.
В 2024 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено 3 353 394,35 рублей.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План 2024
	Факт 2024
	Отклонение от плана

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Электроэнергия
	3 294 163,42
	3 294 163,42
	0,00
	

	2
	Услуги по технологическому присоединению
	59 230,93
	59 230,93
	0,00
	

	 
	ИТОГО
	3 353 394,35
	3 353 394,35
	0,00
	


Процент исполнения муниципальной подпрограммы составляет – 100%

Заведующий отделом дорожного хозяйства,
 благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова
