[image: image1.jpg]



Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

 РЕШЕНИЕ 

г. Слюдянка

от ​​​​​​​​​​​30.01.2025 № 15 V-ГД
О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026 годы» за 2024 год 

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 11 декабря 2024 года RU385181042024002,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет за 2024 год о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 28.03.2018 № 350, от 09.07.2018 № 761, от 27.08.2018 № 890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 № 1297, от 29.03.2019 № 179, от 21.05.2019 № 318, от 16.09.2019 № 1002, от 23.12.2019 № 1257, от 10.03.2020 № 171, от 17.07.2020 № 429, от 12.10.2020 № 605,  от 24.12.2020 № 772, от  18.03.2021 № 112, от  20.07.2021 № 423, от 30.08.2021 № 517, от 21.10.2021 № 662, от 27.12.2021 № 881, от 25.02.2022 № 150, от 23.09.2022 № 705, от 27.10.2022 № 756, от 22.12.2022 № 928, от 22.12.2023 № 932, от 23.08.2023 № 547, от 21.12.2023 № 918, от 21.12.2023 № 922, от  25.01.2024 № 39, от 23.12.2024 № 898 (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского 

муниципального образования                                                                                         А.В. Должиков
Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                         М.М. Кайсаров                                      
 Приложение № 1

                                                                                                        к решению Думы Слюдянского

                                                                                                     муниципального образования

                                                                                                              от 30.01.2024 № 15 V-ГД
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2026 ГОДЫ»

 ЗА 2024 ГОД 

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026 годы плановый объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 9 968 588,12 рублей, в том числе за счет средств:
Федерального бюджета - 7 399 712,69 рублей;
Бюджета Иркутской области - 2 069 187,31 рублей;

Бюджета Слюдянского муниципального образования - 499 688,12 рублей.
В 2024 году комплексно благоустроены следующие дворовые территории: 
1) г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, придомовая территория многоквартирного дома №6
2) г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, придомовая территория многоквартирного дома №8А;

3) г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, придомовая территория многоквартирного дома №10А;

4) г. Слюдянка, ул. Амбулаторная, придомовая территория многоквартирного дома №14;

5) г. Слюдянка, пер. Волгоградский, придомовая территория многоквартирного дома №2;

6) г. Слюдянка, пер. Волгоградский, придомовая территория многоквартирного дома №4;

7) г. Слюдянка, ул. Ленина, придомовая территория многоквартирного дома №10;

8) г. Слюдянка, ул. Ленина, придомовая территория многоквартирного дома №12;

9) г. Слюдянка, ул. Фрунзе, придомовая территория многоквартирного дома №7.
Работы по благоустройству выполнялись по минимальному перечню.

Информация об исполнении мероприятия приведена ниже:
	№ п/п
	Мероприятие
	Исполнитель работ
	Муниципальный контракт
	Виды работ
	Стоимость работ по контракту, руб.
	Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам

	Благоустройство дворовых территорий

	1
	г. Слюдянка пер. Волгоградский, д. 2, д. 4

г. Слюдянка ул. Фрунзе, д. 7

г. Слюдянка ул. Ленина, д. 10, д. 12
	ИП Мартиросян Анаит Вачиковна
	№01343000735240000050001

 от 20.02.2024


	асфальтирование проездов, установка бортовых камней, устройство парковок, установка МАФ устройство освещения
	3 883 723,13


	3 883 723,13



	2
	г. Слюдянка ул. Амбулаторная, д. 14
	
	№01343000735240000210001 от 09.04.2024
	асфальтирование проездов, установка бортовых камней, устройство парковок, установка МАФ
	1 491 092,92
	1 491 092,92

	3
	г. Слюдянка ул. Амбулаторная, д. 6, д. 8А, д. 10А
	ИП Гукасян Э.Ж.
	№01343000735240000390001 от 16.08.2024

№01343000735240000520001 от 15.10.2024
	
	3 215 640,45
1 378 131,62
	3 215 640,45
1 378 131,62

	ИТОГО
	9 968 588,12
	9 968 588,12


АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2023 ГОД
	N п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед

Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение

-/+
	%
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2025 годы»

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	9
	9
	0
	100
	

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ед.
	0
	0
	0
	100
	

	3
	объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 
	субботник
	1
	1
	0
	100
	

	4
	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования
	субботник
	0
	0
	0
	100
	


АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД
	Мероприятия программы
	Объем финансирования, руб. 
	Финансовые средства, всего рублей
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	МБ 
	ОБ
	ФБ
	
	
	

	
	план 
	факт
	план 
	факт
	план 
	факт
	план 
	факт
	-/+
	

	Благоустройство дворовых территорий
	499 688,12
	499 688,12
	2 069 187,31
	2 069 187,31
	7 399 712,69
	7 399 712,69
	9 968 588,12
	9 968 588,12
	0
	выполнено в полном объёме

	Итого
	499 688,12
	499 688,12
	2 069 187,31
	2 069 187,31
	7 399 712,69
	7 399 712,69
	9 968 588,12
	9 968 588,12
	 


В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2026г.» в 2024 году работы по благоустройству дворовых территорий выполнены в полном объеме. Процент выполнения МП – 100%.
Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                                     Д.С. Осипова

