## Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 26.01.2023№ 5 V-ГД

О принятии отчета по реализации

мероприятий перечня проектов народных

инициатив за 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 3 февраля 2021 года № 54-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив от 14 февраля 2019 года № 108- пп», ст. 14, 17 Федерального закона от 16.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 44, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года за №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 6 декабря 2021 года № RU385181042021002.

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

- Принять к сведению отчет по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2022 год. (Приложение № 1)

- Опубликовать настоящее решение в газете «Байкал-новости», разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                  В.Н. Сендзяк

Председатель Думы

Слюдянского городского поселения	    М.М. Кайсаров

Приложение №1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 26.01.2023№ 5 V-ГД

Отчет по реализации мероприятий перечня проектов

народных инициатив за 2022 год.

В 2022 году Слюдянскому муниципальному образованию из бюджета Иркутской области, согласно перечню проектов народных инициатив, выделена субсидия в размере 7 228 400,00 рублей, процент софинансирования 7 %, — это 544 074,00 рубля. Общая сумма составила 7 772 474,00 рубля.

25.01.2022 г. в здании администрации Слюдянского городского поселения были проведены публичные слушания. По результатам проведения публичных слушаний и направления в Министерство экономического развития Иркутской области обращения Думы Слюдянского муниципального образования средства были распределены на следующие мероприятия, с учетом мероприятий, которые будут реализованы в результате возникновения экономии:

1. Устройство тротуара по улице Парижской коммуны

- Асфальтирование основания хоккейного корта по улице Парижской Коммуны

- Приобретение и укладка покрытия многофункционального корта в микрорайоне СМП

- Приобретение детской игровой площадки (для установки своими силами) в парке Слюдянских Красногвардейцев

- Асфальтирование парковки напротив дома № 4 по улице Ржанова - Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8 - Устройство тротуара по улице Первомайская

Между администрацией Слюдянского городского поселения и Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области было заключено соглашение от 8 февраля 2022 года. Перечень мероприятий был утвержден постановлением администрации Слюдянского муниципального образования от 26 января 2022 № 56 «Об утверждении перечня проектов народных инициатив, порядка организации работы, установлении расходных обязательств Слюдянского муниципального образования по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив Слюдянского муниципального образования на 2022 год».

4 июля 2022 года были проведены повторные публичные слушания по вопросу перераспределения средств и уточнения перечня мероприятий. В связи с увеличением стоимости строительных материалов и приобретаемой продукции, общая сметная стоимость возросла. Также необходимо принять решение об исключении двух мероприятий утвержденного ранее перечня, с целью перераспределения средств на следующие мероприятия:

- Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8 (В связи с удорожанием строй материалов по локальному сметному расчету на это мероприятие не хватает 87 864,80 рублей);

- Ремонт дорожного полотна по ул. Советская (1 903 433,62 рублей);

Мероприятия, которые необходимо перенести для реализации с 2022 года – это «Устройство тротуара по улице Первомайская» (в связи с тем что по стоимости мероприятия не хватает средств на устройство тротуара вдоль всей улицы Первомайская,  асфальтировать ее кусками не целесообразно)  , и «Приобретение и укладка покрытия многофункционального корта в микрорайоне СМП» (недостаток средств 250 000 рублей, в связи со значительным удорожанием асфальта и отсутствием достаточного финансирования данных мероприятий в текущем году.  Так же было принято решение направить экономию на мероприятия перечня проектов народных инициатив, для актуализации стоимости мероприятий на проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе д. 8 итоговую сумму 1 087 864,80 рублей, и сумму 1 903 433,62 рублей на ремонт дорожного полотна по ул. Советская.

Были объявлены и проведены аукционы, далее ввиду образовавшиеся экономии по итогам заключенных контрактов а именно с мероприятия «Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8» – 66 749,60 рублей, с мероприятия «Ремонт дорожного полотна по ул. Советская» – 9 517,17 рублей, администрацией Слюдянского городского поселения по согласованию с министерством экономического развития Иркутской области, было принято решение по перераспределению экономии на ремонт дорожного полотна по ул. Советская, и заключено дополнительное соглашение на выполнение работ по данному мероприятию на сумму 76 266,77 рублей.

По итогам реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив было приобретено товаров, выполнено работ и услуг:

| № пункта перечня | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Устройство тротуара по улице Парижской Коммуны. |
| 2 | Асфальтирование основания хоккейного корта по улице Парижской Коммуны |
| 3 | Приобретение детской игровой площадки (для установки своими руками) в парке Слюдянских Красногвардейцев |
| 4 | Асфальтирование парковки напротив дома № 4 по улице Ржанова |
| 5 | Проведение капитального ремонта помещения библиотеки семейного чтения по улице Фрунзе дом 8 |
| 6 | Ремонт дорожного полотна по ул. Советская |

Сроки завершения работ, установленные Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области, до 30 декабря 2022 года. Все мероприятия выполнены, согласно утвержденному перечню проектов народных инициатив, запланированных на 2022 год, средства освоены в полном объеме. Информация о реализации мероприятий размещена в информационной системе Иркутской области «Живой регион».

Начальник отдела социально-

экономического развития

КЭФ администрации

Слюдянского городского поселения                                                                    А.А. Шеремет