

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

# Иркутская область

**Слюдянское муниципальное образование**

**СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГОРОДСКАЯ ДУМА**

Слюдянского района

г. Слюдянка

**РЕШЕНИЕ**

от 29.02.2024 г № 18V-ГД

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования " на 2019 – 2025, за 2023 год

Заслушав отчёт заведующего отделом архитектуры и градостроительства администрации Слюдянского городского поселения В. Н. Черноскутовой и руководствуясь статьями 10, 11, 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 20 октября 2023 года № RU 385181042023002,

**ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:**

1. Принять к сведению отчёт о выполнении мероприятий 2023 года муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019 – 2025, утверждённой постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 года № 1299, с учётом изменений внесённых постановлениями администрации Слюдянского городского поселения от 31.01.2019 года № 38, от 25.04.2019 года № 252, от 30.05.2019 года № 350, от 29.08.2019 года № 861, от 31.10.2019 года № 1093, от 23.12.2019 года № 1258, от 26.02.2020 года № 140, от 02.06.2020 года № 352, от 01.10.2020 года № 579, от 24.12.2020 года № 776, от 12.11.2021 года № 707, от 27.12.2021 года № 866,от 26.01.2022 года № 59, от 25.02.2022 года № 148, от 30.06.2022 года № 513, от 25.08.2022 года № 635, от 27.10.2022 года № 754, от 22.12.2022 года № 937 (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал Новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования В. Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования М. М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Отчет о выполнении мероприятий программы** **«Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019 – 2025 г., за 2023 год.**

Отделом архитектуры и градостроительства администрации Слюдянского городского поселения на 2023 год запланировано 1 210 000,00 руб.:

1. **Выполнение работ по разработке проектов организации сноса многоквартирных домов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем финансирования, рублей |
| План 2023 | Факт 2023 | Отклонение от плана |
| 1. | Разработка проектов организации сноса многоквартирных домов | 451 500 | 451 500 | 0 |

Разработаны проекты организации работ (ПОР) по сносу объектов капитального строительства, в соответствии с ПП РФ № 509, для следующих зданий:

1. Многоквартирный жилой дом № 32, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. 40 лет Октября,
2. Многоквартирный жилой дом № 3, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Захарова,
3. Многоквартирный жилой дом № 23, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Зелёная,
4. Многоквартирный жилой дом № 6, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Карбышева,
5. Многоквартирный жилой дом № 10, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Карбышева,
6. Многоквартирный жилой дом № 18, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Ленина,
7. Многоквартирный жилой дом № 35А, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Ленина,
8. Многоквартирный жилой дом № 35Б, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Ленина,
9. Многоквартирный жилой дом № 11, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Менделеева,
10. Многоквартирный жилой дом № 13, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Менделеева,
11. Многоквартирный жилой дом № 14, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Слюдяная,
12. Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. пер. Шаманка,
13. Многоквартирный жилой дом № 5, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. пер. Шаманка
14. Многоквартирный жилой дом № 35, расположенный по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка. ул. Шахтёрская,
15. **Актуализация документов территориального планирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем финансирования, рублей |
| План 2023 | Факт 2023 | Отклонение от плана |
| 1. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Слюдянского муниципального образования  | 327 000 | 0 | 327 000 |

Работы выполнены, не оплачены в виду отсутствия денежных средств.

1. **НДС при реализации прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем финансирования, рублей |
| План 2023 | Факт 2023 | Отклонение от плана |
| 1. | НДС при реализации прав на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  | 30 826 | 30 826 | 0 |

1. **Выполнение инструментально-технического обследования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Объем финансирования, рублей |
| План 2023 | Факт 2023 | Отклонение от плана |
| 1. | Выполнение инструментально-технического обследования на предмет признания многоквартирных домов аварийными  | 400 000 | 400 000 | 0 |

1. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 40 лет Октября, д. 17;

2. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Кругобайкальская, д. 14;

3. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Куприна, д. 36;

4. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 29;

5. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Парижской Коммуны, д. 44;

6. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Подгорная, д. 9;

7. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Строителей, д. 1;

8. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Строителей, д. 9;

9. Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Шахтерская, д. 18.

Запланированные мероприятия на 2023 год в рамках мероприятий программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019 – 2025г., в 2023 год реализована не в полном объёме, т.к. денежные обязательства по оплате мероприятия «Внесение изменений в правила землепользования и застройки Слюдянского муниципального образования» осуществлены в январе 2024 года. Исполнение программы «Комплексное и устойчивое развитие градостроительной деятельности и земельных отношений на территории Слюдянского муниципального образования» на 2019 – 2025г., за 2023 год в денежном объеме составило 882 326,00 рублей или 73%.

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства

администрации Слюдянского городского поселения В. Н. Черноскутова