###### Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 29.02.2024 № 20 V-ГД

О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы за 2023 год

Заслушав информацию заведующего отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения Осиповой Д.С. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года  №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 20 октября 2023 года RU385181042023002,

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет:

  - О выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 № 1291, в редакциях от 31.01.2019 № 37, от 27.03.2019 № 169, от 17.04.2019 №232, от 30.04.2019 № 267, от 24.05.2019 № 333, от 26.06.2019 № 483, 27.08.2019 № 840, от 27.09.2019 №1026, от 23.12.2019 № 1251, от 31.01.2020 № 86, от 26.02.2020 № 139, от 29.05.2020 № 343, от 25.06.2020 № 408, от 01.10.2020 № 587, от 26.11.2020 № 691, от 24.12.2020 № 773, от 02.02.2021 № 38, от 23.03.2021 № 123, от 29.04.2021 № 249, от 24.06.2021 № 368, от 30.08.2021 № 519, от 21.10.2021 № 652, от 12.11.2021 № 710, от 27.12.2021 № 867, от 26.01.2022 № 60, от 26.05.2022 № 451, от 22.12.2022 № 930, от 22.12.2022 № 931, от 12.01.2023 № 12, от 26.01.2023 № 49, от 09.03.2023 № 119, от 28.04.2023 № 278, от 28.09.2023 № 622, от 30.10.2023 № 702, от 01.11.2023 № 709, от 21.12.2023 № 920, от 21.12.2023 № 921 на 2023 год (Приложение №1).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» за 2023 год (Приложение №2).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» за 2023 год (Приложение №3).

  - Отчет о выполнении мероприятий подпрограммы «Организация уличного освещения» (Приложение №4) за 2023 год.

2. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Байкал-новости», а также разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                             М.М. Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.02.2024 № 20 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2019-2026 ГОДЫ

ЗА 2023 ГОД

Целью муниципальной программы является развитие улично-дорожной сети и повышение уровня безопасности дорожного движения в Слюдянском муниципальном образовании.

Программа направлена на приведение проезжей части автомобильных дорог общего пользовании местного значения, дворовых территорий в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1.Развитие и совершенствование улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования;

2.Содержание дорожно-транспортной инфраструктуры;

3.Организация наружного освещения автомобильных дорог и дворовых территорий Слюдянского муниципального образования.

Состав и структура подпрограмм, включенных в программу, имеют четкую отраслевую направленность.

В состав программы входят следующие подпрограммы:

##### Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования»;

##### Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства»;

##### Подпрограмма «Организация уличного освещения».

##### Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих безопасность дорожного движения, повышение развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок.

Общий плановый объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 62 136 774,78 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 50 000 000,00 рублей, муниципального дорожного фонда на сумму 9 353 532,59 рублей, местного бюджета – 2 783 242,19 рублей, в разрезе по подпрограммам представлена ниже:

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 год

| № | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования" на 2019-2026 годы |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 56 489 070,59 | 55 668 546,57 | 98,5 |
|  |  | областной бюджет | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |  |
|  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | 6 489 070,59 | 5 668 546,57 |  |
|  |  | акцизы | 5 646 338,00 | 5 555 555,60 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 56 489 070,59 | 55 668 546,57 |  |
| областной бюджет | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |  |
| муниципальный дорожный фонд в том числе: | 6 489 070,59 | 5 668 546,57 |  |
| акцизы | 5 646 338,00 | 5 555 555,60 |  |
| 2 | Подпрограмма "Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства" на 2019-2026 годы |
| 2.1. | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог | всего, в том числе: | 2 864 462,00 | 952 873,53 | 33,3 |
|  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | 2 864 462,00 | 952 873,53 |  |
|  |  | акцизы | 2 864 462,00 | 952 873,53 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 2 864 462,00 | 952 873,53 |  |
| муниципальный дорожный фонд в том числе: | 2 864 462,00 | 952 873,53 |  |
| акцизы |  |  | 2 864 462,00 | 952 873,53 |  |
| 3 | Подпрограмма "Организация уличного освещения" на 2019-2025 годы |
| 3.1. | Организация мероприятий по уличному освещению | всего, в том числе: | 2 783 242,19 | 2 682 212,51 | 96,4 |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 2 783 242,19 | 2 682 212,51 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 2 783 242,19 | 2 682 212,51 |  |
| местный бюджет (МБ) | 2 783 242,19 | 2 682 212,51 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 62 136 774,78 | 59 303 632,61 | 95,4 |
| областной бюджет | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |  |
| муниципальный дорожный фонд, в том числе: | 9 353 532,59 | 6 621 420,10 |  |
| акцизы | 8 510 800,00 | 5 555 555,60 |  |
| местный бюджет (МБ) | 2 783 242,19 | 2 682 212,51 |  |

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы в 2023 году запланированные программные мероприятия выполнены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Неисполнение:

- По подпрограмме «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» в сумме 820 524,02 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено тем, что в 2023 году дважды была объявлена процедура закупки и участок дороги по ул. Васильева был включен в заявку, но по причине отсутствия заявок, закупка признана несостоявшейся.  Мероприятие частично выполнено в рамках текущего ремонта МБУ «Благоустройство».

- По подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» на 2019-2026 годы в сумме 1 911 588,47 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено экономией по итогам заключенных муниципальных контрактов, несвоевременной поставкой ограждений, а также ввиду невыполнения денежных обязательств.

- По подпрограмме «Организация уличного освещения» отклонение от плана на сумму 71 553,15 рублей обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2024 года.

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 95,4 %

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых

за 2023 год

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2023 | факт 2023 | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие транспортного комплекса и улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования» на 2019-2026 годы |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования | п.м. | 3008 | 3008 | - | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» |
| 2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт) | м2 | 208 | 208 | - | 100 |  |
| 3 | Площадь нанесенной дорожной разметки | м2 | 1000 | 1231 | -231 | 123 |  |
| Подпрограмма 3 «Организация уличного освещения» |
| 4 | Доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети | % | 57 | 59 | -2 | 103 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства,

благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                       Д.С. Осипова

Приложение № 2

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.02.2024 № 20 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2023 ГОД

В 2023 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 55 668 546,57 рублей, из них за счет средств областного бюджета – 50 000 000,00 рублей, муниципального дорожного фонда – 5 668 546,57 рублей.

## Основные мероприятия Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования, ремонт тротуаров.

Основной целью подпрограммы является развитие и совершенствование улично-дорожной сети Слюдянского муниципального образования.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования» отражены в таблице № 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.из., п.м. | Объём финансирования, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 | Факт 2023 | Отклонение от плана |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области: | 3008 | 56 489 070,59 | 55 668 546,57 | 820 524,02 |
| 1.1. | Автомобильная дорога по ул. Парижской Коммуны | 1421 | 30 900 972,38 | 30 900 972,38 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 27 810 875,14 | 27 810 875,14 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 3 090 097,24 | 3 090 097,24 | 0,00 |
| 1.2. | Автомобильная дорога по ул. Слюдяная (от ул. Полевая до ул. Шахтерская) | 309 | 2 807 710,39 | 2 807 710,39 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 2 526 939,35 | 2 526 939,35 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 280 771,04 | 280 771,04 | 0,00 |
| 1.3. | Автомобильная дорога по ул. Полевая (от ул. Парижской коммуны до ул. Школьная) | 205 | 3 820 215,08 | 3 820 215,08 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 3 438 193,57 | 3 438 193,57 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 382 021,51 | 382 021,51 | 0,00 |
| 1.4. | Автомобильная дорога по ул. Коммунальная (от ул. Слюдяная до ул. Школьная) | 45 | 923 332,08 | 923 332,08 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 830 998,87 | 830 998,87 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 92 333,21 | 92 333,21 | 0,00 |
| 1.5. | Автомобильная дорога по ул. Школьная (от ул. Коммунальная до ул. Слюдянских Красногвардейцев) | 600 | 8 840 517,43 | 8 840 517,43 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 7 956 465,69 | 7 956 465,69 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 884 051,74 | 884 051,74 | 0,00 |
| 1.6. | Автомобильная дорога по ул. Шахтерская (от ул. Слюдяная до дома №41 по ул. Шахтерская) | 428 | 7 748 214,02 | 7 748 214,02 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 6 871 700,71 | 6 871 700,71 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 876 513,31 | 876 513,31 | 0,00 |
| 1.7. | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту а/д по ул. Парижской Коммуны, по ул. Слюдяная, по ул. Полевая, по ул. Коммунальная, по ул. Школьная, по ул. Шахтерская |  | 627 585,19 | 627 585,19 | 0,00 |
|  | за счет средств областного бюджета |  | 564 826,67 | 564 826,67 | 0,00 |
|  | за счет средств муниципального дорожного фонда |  | 62 758,52 | 62 758,52 | 0,00 |
| 1.8. | Автомобильная дорога по ул. Васильева (от ул. Парижской Коммуны до ул Слюдянских Красногвардейцев) |  | 820 524,02 | 0,00 | 820 524,02 |
|  | ИТОГО, в том числе: |  | 56 489 070,59 | 55 668 546,57 | 820 524,02 |
|  | областной бюджет |  | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |
|  | муниципальный дорожный фонд |  | 6 489 070,59 | 5 668 546,57 | 820 524,02 |

Отклонение от плана в сумме 820 524,02 рублей за счет муниципального дорожного фонда обусловлено тем, что в 2023 году дважды была объявлена процедура закупки и участок дороги по ул. Васильева был включен в заявку, но по причине отсутствия заявок, закупка признана несостоявшейся.  Мероприятие частично выполнено в рамках текущего ремонта МБУ «Благоустройство».

Заведующий отделом дорожного хозяйства,

благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 3

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.02.2024 № 20 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА» ЗА 2023 ГОД

В 2023 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств муниципального дорожного фонда Слюдянского муниципального образования направлено 952 873,53 рублей.

Основной целью подпрограммы является содержание дорожно-транспортной инфраструктуры. В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются:

1.Площадь отремонтированных автомобильных дорог (ямочный ремонт);

2. Площадь нанесенной дорожной разметки.

Основные итоговые показатели реализации Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, технических средств организации дорожного движения, объектов внешнего благоустройства» отражены в таблице № 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём финансирования, рублей | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2023 | Факт 2023 | Отклонение от плана |  |
| 1 | Ямочный ремонт автомобильных дорог (208 м2) | 425 271,97 | 0,00 | 425 271,97 | Оплата по мероприятию перенесена на 2024 год, вследствие невыполнения денежных обязательств |
| 2 | Восстановление профиля кюветов по ул. Парижской Коммуны, Полевая, Шахтерская (401,8 м2) | 448 930,03 | 448 930,03 | 0,00 |  |
| 3 | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах г. Слюдянка (1231 м2) | 300 000,00 | 297 803,50 | 2 196,50 | экономия по итогам заключенных муниципальных контрактов |
| 4 | Приобретение металлического ограждения 330 п.м. | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | план ассигнований не израсходован в 2023 году, ввиду поставки поставщиком ограждения 29.12.2023 года, оплата перенесена на 2024 год |
| 5 | Диагностика и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Слюдянского муниципального образования | 206 140,00 | 206 140,00 | 0,00 |  |
| 6 | Разработка проектов организации дорожного движения, комплексной схемы организации дорожного движения | 984 120,00 | 0,00 | 984 120,00 | В 2023 году объявлена процедура закупки, но признана несостоявшейся по причине отсутствия заявок, вследствие чего план ассигнований не израсходован в 2023 году. Мероприятие перенесено для реализации на 2024 год |
|  | ИТОГО: | 2 864 462,00 | 952 873,53 | 1 911 588,47 |  |

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова

Приложение № 4

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.02.2024 № 20 V-ГД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ» ЗА 2023 ГОД

## Подпрограмма «Организация уличного освещения» включает основное мероприятие: обслуживание уличного городского освещения, содержание и ремонт осветительных элементов.

В качестве целевых показателей данной подпрограммы используются - доля освещённых дорог в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования и улично-дорожной сети.

Силами МБУ «Благоустройство» в 2023 году проведено 4,525 км новых линий уличного освещения, установлено 117 штук светильников.

| №п/п | Адрес | СИП (2*16) м | Светодиодный светильник шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Мечтателей | 755 | 13 |
| 2 | Ул. Перевальская |  | 10 |
| 3 | Пер. Малый от д.9 до д.13 | 60 | 1 |
| 4 | Ул. Мичурина д.22-26 | 90 | 3 |
| 5 | Пер. Речной | 60 | 2 |
| 6 | Ул. Пролетарская в районе д.57-61 | 270 | 3 |
| 7 | Ул. Кирова в районе д.57-61 | 160 | 3 |
| 8 | Пер. Спортивный | 200 | 4 |
| 9 | Ул. Горная | 330 | 17 |
| 10 | Ул. Строителей, 15 | 120 | 3 |
| 11 | Пер. Березовый | 785 | 16 |
| 12 | Пер. Скальный | 400 | 9 |
| 13 | Ул. Слюдяная от д.38 | 250 | 6 |
| 14 | Ул. Кругобайкальская | 260 | 14 |
| 15 | Пер. Слюдяной от д.2 до д. 10 Б | 250 | 6 |
| 16 | Ул. 40 Лет Октября, в районе д. 27-25 | 70 | 2 |
| 17 | Ул. Заречная, в районе д. 1, 1В по ул. Ленина | 55 | 2 |
| 18 | Ул. Набережная, ул. Слюдяная | 350 | 1 |
| 20 | ул. Шахтёрская 22 -24 | 60 | 2 |
|  | Итого: | 4 525 | 117 |

В 2023 году на реализацию подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования направлено 2 682 212,51 рублей.

| № п/п | Наименование мероприятия | План 2023 | Факт 2023 | Отклонение от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | 2 783 242,19 | 2 682 212,51 | 101 029,68 |  |
|  | ИТОГО | 2 783 242,19 | 2 682 212,51 | 101 029,68 |  |

Отклонение от плана на сумму 101 029,68 рублей обусловлено тем, что счета на оплату электроэнергии за декабрь были выставлены в январе 2024 года.

Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      Д.С. Осипова