[image: image1.jpg]



Российская Федерация

Иркутская область

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

 РЕШЕНИЕ 

г. Слюдянка

от 26.02.2026 № 20 V-ГД
О принятии отчета о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030 годы за 2025 год 
На основании статей 10, 33 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, с изменениями и дополнениями  от 23 января 2026 года №RU385181042026001
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1.Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030 годы, утверждённой постановлением администрации Слюдянского городского поселения Слюдянского района Иркутской области от 23.12.2024 г. № 913, в редакции от 30 01.2025 г. № 53, от 23.04.2025 № 294, от 28.05.2025 г. № 411, от 26.06.2025 № 505, от 28.08.2025 № 663, от 09.10.2025 № 798, от 30.10.2025 № 903, от 26.11.2025 № 977, от 24.12.2025 № 1094 (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: gorod-sludyanka.ru.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского 

муниципального образования                                                                                    А.В. Должиков
Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                    М.М. Кайсаров                                      
 Приложение № 1

                                                                                                        к решению Думы Слюдянского

                                                                                                     муниципального образования

                                                                                                          от 26.02.2026 № 20 V-ГД
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2025-2030 ГОДЫ 
ЗА 2025 ГОД
Целью муниципальной программы является:

1) Повышение уровня внешнего благоустройства территории Слюдянского муниципального образования, с реализацией 100% проектов благоустройства к 2030 году;

2) Обеспечение экологического благополучия на территории Слюдянского муниципального образования через полное устранение мест несанкционированного размещения отходов, обустройство контейнерных площадок и выполнение плана мероприятий по очистке территории к 2030 году.
Муниципальная программа разработана как документ, определяющий существующее и будущие направления деятельности администрации Слюдянского городского поселения в решении важнейших задач, направленных на реализацию мероприятий в сфере благоустройства и охраны окружающей среды.
В состав программы входят следующие муниципальные проекты и комплексы процессных мероприятий:

1) Муниципальный проект «Охрана окружающей среды»;

2) Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов»;

3) Муниципальный проект «Благоустройство и развитие сельских территорий»;
4) Комплекса процессных мероприятий «Содержание и развитие городской инфраструктуры»;
5) Комплекс процессных мероприятий «Экологическое благоустройство территории».
Общий фактический объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составляет 93 892 157,89 рублей, в том за счет средств федерального бюджета - 1 373 845,45 рублей, областного бюджета - 18 323 369,57 рублей, за счет средств районного бюджета - 3 489 094,73 рублей, за счет средств местного бюджета - 45 291 872,68 рублей, за счет иных источников – 25 413 975,46 рублей. 
Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2025 год
	N п/п
	Наименование МП, СЭ
	ОИ, Уч <1>
	Объем финансового обеспечения (очередной год)
	Отклонение 
	Примечание <2>

	
	
	
	Источник
	План, руб.
	Факт, руб.
	-/+
	%
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7,0
	8,0
	 

	Муниципальная программа "Благоустройство и охрана окружающей среды"
	Всего
	всего, в том числе:
	94 339 274,87
	93 892 157,89
	 - 
	0,5
	 

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	1 373 845,45
	1 373 845,45
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	18 729 769,23
	18 323 369,57
	 - 
	2,2
	 

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	3 489 094,73
	3 489 094,73
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	45 332 590,00
	45 291 872,68
	 - 
	0,1
	 

	
	
	Иные источники (при наличии)
	25 413 975,46


	25 413 975,46


	 - 
	0,0
	 

	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.
	Проектная часть
	Отдел благоустройства и дорожного хозяйства
	всего, в том числе:
	15 999 453,73
	15 941 496,75
	 - 
	0,4
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	1 373 845,45
	1 373 845,45
	 
	0,0
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	11 427 469,23
	11 375 205,15
	 - 
	0,5
	 

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	0,0
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	2 784 163,59
	2 778 470,69
	 - 
	0,2
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	413 975,46


	413 975,46


	 
	 
	 

	
	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.1.
	Муниципальный проект "Охрана окружающей среды"
	
	всего, в том числе:
	789 765,00
	731 808,02
	 - 
	7,3
	Мероприятие выполнено в полном объеме, экономия по фактически выполненным работам - 57 956,98 рублей, из них - ОБ - 52 264,08, МБ - 5 692,90 рублей -  

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	718 200,00
	665 935,92
	 - 
	7,3
	

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	71 565,00
	65 872,10
	 - 
	8,0
	

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	
	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	1.
	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (создано 13 к/п)
	всего, в том числе:
	789 765,00
	731 808,02
	 - 
	7,3
	 

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	718 200,00
	665 935,92
	 - 
	7,3
	 

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	71 565,00
	65 872,10
	 - 
	8,0
	 

	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.2.
	Муниципальный проект "Реализация инициативных проектов"
	Отдел благоустройства и дорожного хозяйства
	всего, в том числе:
	11 883 393,41
	11 883 393,41
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	9 836 714,72
	9 836 714,72
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	2 046 678,69
	2 046 678,69
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.
	Создание сквера "Вечерний" 
	Всего, в том числе:
	2 510 000,00
	2 510 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Областной бюджет
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО) 
	510 000,00
	510 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	2.
	Установка малых архитектурных форм в сквере "Вечерний"
	Всего, в том числе:
	2 433 393,41
	2 433 393,41
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Областной бюджет
	1 946 714,72
	1 946 714,72
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО) 
	486 678,69
	486 678,69
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.
	Благоустройство рыночной площади
	Всего, в том числе:
	2 360 000,00
	2 360 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Областной бюджет
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО) 
	360 000,00
	360 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	4.
	Обустройство парковки у Центрального рынка
	Всего, в том числе:
	2 480 000,00
	2 480 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Областной бюджет
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО) 
	480 000,00
	480 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	5.
	Обустройство детской и спортивной площадки по ул. Набережной г. Слюдянка
	Всего, в том числе:
	2 100 000,00
	2 100 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Областной бюджет
	1 890 000,00
	1 890 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО) 
	210 000,00
	210 000,00
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.3.
	Муниципальный проект "Благоустройство и развитие сельских территорий"
	Отдел благоустройства и дорожного хозяйства
	всего, в том числе:
	3 326 295,32
	3 326 295,32
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	1 373 845,45
	1 373 845,45
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	872 554,51
	872 554,51
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	665 919,90
	665 919,90
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	413 975,46
	413 975,46
	 - 
	0,0
	 

	
	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.
	Обустройство универсальной спортивной площадка по ул. Линейная п. Сухой Ручей
	всего, в том числе:
	3 326 295,32
	3 326 295,32
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	1 373 845,45
	1 373 845,45
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	872 554,51
	872 554,51
	 - 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	665 919,90
	665 919,90
	 
	0,0
	 

	
	
	Иные источники (при наличии)
	413 975,46
	413 975,46
	 
	0,0
	 

	
	
	Недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	2.
	Процессная часть
	Отдел благоустройства и дорожного хозяйства
	всего, в том числе:
	78 339 821,14
	77 950 661,14
	 
	0,5
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	7 302 300,00
	6 948 164,42
	 
	4,8
	 

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	3 489 094,73
	3 489 094,73
	 
	0,0
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	42 548 426,41
	42 513 401,99
	 
	0,1
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	25 000 000,00
	25 000 000,00
	 
	0,0
	 

	
	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Содержание и развитие городской инфраструктуры"
	
	всего, в том числе:
	74 793 741,59
	74 404 581,59
	 - 
	0,5
	Мероприятие выполнено в полном объеме, не оплачено в связи с отсутствием финансирования из регионального бюджета - 389 160,00, из них ОБ - 354 135,58 рублей, МБ - 35 024,42 рублей.

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	7 302 300,00
	6 948 164,42
	 - 
	4,8
	

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	42 491 441,59
	42 456 417,17
	 - 
	0,1
	

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	25 000 000,00
	25 000 000,00
	 
	0,0
	

	
	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	1.
	Обеспечение деятельности МБУ "Благоустройство" 
	всего, в том числе:
	66 621 235,59
	66 621 235,59
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	41 621 235,59
	41 621 235,59
	 
	0,0
	 

	
	
	Иные источники (при наличии)
	25 000 000,00
	25 000 000,00
	 
	0,0
	 

	2.
	Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
	всего, в том числе:
	8 024 506,00
	7 635 346,00
	 - 
	4,8
	Мероприятие выполнено в полном объеме, не оплачено, в связи с отсутствием финансирования из регионального бюджета - 389 160,00, из них ОБ - 354 135,58 рублей, МБ - 35 024,42 рублей.

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	7 302 300,00
	6 948 164,42
	 - 
	4,8
	

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	722 206,00
	687 181,58
	 - 
	4,8
	

	2.1.
	Благоустройство парка "Перевал" в г. Слюдянке
	всего, в том числе:
	3 760 621,00
	3 760 621,00
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	3 422 164,89
	3 422 164,89
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	338 456,11
	338 456,11
	 
	0,0
	 

	2.2.
	Организация уличного освещения в г. Слюдянке (поставка светильников уличного освещения для ул. Парижской Коммуны)
	всего, в том числе:
	579 600,00
	579 600,00
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	527 435,97
	527 435,97
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	52 164,03
	52 164,03
	 
	0,0
	 

	2.3.
	Организация уличного освещения в г. Слюдянке (устройство освещения на ЗУ 38:25:010125:95)
	всего, в том числе:
	1 150 381,38
	1 150 381,38
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	1 046 846,99
	1 046 846,99
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	103 534,39
	103 534,39
	 
	0,0
	 

	2.4.
	Благоустройство территории (поставка и установка навигационных стел в г. Слюдянке)
	всего, в том числе:
	870 000,00
	870 000,00
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	791 699,95
	791 699,95
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	78 300,05
	78 300,05
	 
	0,0
	 

	2.5.
	Благоустройство территории (поставка оборудования для детских площадок по улицам: Парижской Коммуны 80-82, Школьная 12, Фрунзе 5Б, Ленина 3Б, Амбулаторная 10, Менделеева 19).
	всего, в том числе:
	495 500,00
	495 500,00
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	450 904,97
	450 904,97
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	44 595,03
	44 595,03
	 
	0,0
	 

	2.6.
	Организация материально технического обеспечения МБУ «Центра спорта, культуры и досуга» (поставка товаров для нужд муниципального учреждения)
	всего, в том числе:
	1 168 403,62
	779 243,62
	 - 
	33,3
	Мероприятие выполнено в полном объеме, не оплачено в связи с отсутствием финансирования из регионального бюджета - 389 160,00, из них ОБ - 354 135,58 рублей, МБ - 35 024,42 рублей.

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	1 063 247,23
	709 111,65
	 - 
	33,3
	

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	105 156,39
	70 131,97
	 - 
	33,3
	

	3.
	Разработка, сопровождение, технологический и ценовой аудит, экспертное исследование проектов
	всего, в том числе:
	148 000,00
	148 000,00
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	148 000,00
	148 000,00
	 
	0,0
	 

	2.2.
	Комплекс процессных мероприятий "Экологическое благоустройство территории"
	Отдел благоустройства и дорожного хозяйства
	всего, в том числе:
	3 546 079,55
	3 546 079,55
	 
	0,0
	 

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	3 489 094,73
	3 489 094,73
	 
	0,0
	 

	
	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	56 984,82
	56 984,82
	 
	0,0
	 

	
	
	
	Иные источники (при наличии)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	
	недостающие средства
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	1.
	Приобретение материальных запасов для уборки территории (мешки, перчатки)
	всего, в том числе:
	56 984,82
	56 984,82
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	56 984,82
	56 984,82
	 
	0,0
	 

	2.
	Мероприятия по озеленению территории Слюдянского муниципального образования (голубые ели - 24 шт., барбарис - 40 шт., спирея - 234 шт., кизильник - 38 шт., сирень - 900 шт., рябина  - 50 шт., клен Гиннала - 50 шт.)
	всего, в том числе:
	2 995 094,73
	2 995 094,73
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	2 995 094,73
	2 995 094,73
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Слюдянского муниципального образования (53 т)
	всего, в том числе:
	494 000,00
	494 000,00
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет муниципального образования (Слюдянский район)
	494 000,00
	494 000,00
	 
	0,0
	 

	
	
	Бюджет поселения (СМО)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 


Пояснения к отчету:

В рамках муниципальной программы в 2025 году все мероприятия выполнены в полном объеме.

· По МП «Охрана окружающей среды» образовалась экономия в результате фактически выполненных работ;
·  По КПМ «Содержание и развитие городской инфраструктуры» мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив» - «организация материально технического обеспечения МБУ «Центра спорта, культуры и досуга» (поставка товаров для нужд муниципального учреждения) оплачено не в полном объеме, ввиду фактического отсутствия финансирования из областного бюджета, предусмотренного соглашением. 

Общий процент исполнения муниципальной программы составляет – 99,5 % (без учета иных источников)
	Отчет об исполнении показателей муниципальной программы 

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Тип показателя
	План
	Факт
	Отклонение
	Расчет фактического значения показателя
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	
	-
	+
	%
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Цель муниципальной программы "Повышение уровня внешнего благоустройства территории Слюдянского муниципального образования, с реализацией 100% проектов благоустройства к 2030 году"

	1
	Доля выполненных инициативных проектов в сфере благоустройства от общего количества инициативных проектов в сфере благоустройства
	%
	наследуемый динамический
	100
	100
	 
	 
	 
	 5/5*100
	 

	2
	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов
	%
	наследуемый динамический
	100
	100
	 
	 
	 
	1/1*100
	 

	3
	Доля выполненных мероприятий по благоустройству от общего количества мероприятий по благоустройству в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
	%
	наследуемый поддерживающий
	100
	100
	 
	 
	 
	6/6*100
	 

	Цель муниципальной программы "Обеспечение экологического благополучия на территории Слюдянского муниципального образования через полное устранение мест несанкционированного размещения отходов, обустройство контейнерных площадок и выполнение плана мероприятий по очистке территории к 2030 году"

	4
	Доля снижение площади, подвергшейся загрязнению в результате несанкционированного размещения отходов
	%
	наследуемый динамический
	0
	0
	 
	 
	 
	0/4*100
	 

	5
	Доля обустроенных контейнерных площадок к общей потребности
	%
	наследуемый динамический
	96
	96
	 
	 
	 
	(151+13)/171*100
	 

	6
	Доля проведенных мероприятий по санитарной очистке территории от общего количества запланированных мероприятий
	%
	наследуемый поддерживающий
	100
	100
	 
	 
	 
	3/3*100
	 

	Задача МП "Повышение комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"

	1
	Количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств на сельских территориях
	единица
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	Расчёт не требуется. Показатель определяется как фактическое количество реализованных проектов благоустройства общественных пространств на сельских территориях в отчётному году.
	 

	Задача МП "Создание условий накопления твердых коммунальных отходов для населения"

	1
	Доля обустроенных контейнерных площадок к общей потребности
	%
	наследуемый динамический
	96
	96
	 
	 
	 
	(151+13)/171*100
	 

	Задача МП "Реализация мероприятий инициативного бюджетирования"

	1
	Количество реализованных инициативных проектов
	единица
	 
	5
	5
	 - 
	 - 
	 - 
	Расчёт не требуется. Показатель определяется как фактическое количество реализованных инициативных проектов в отчётному году.
	 

	Задача КПМ "Обеспечение поддержания, развития и содержания городской инфраструктуры"

	1
	Доля выполненных мероприятий по благоустройству от общего количества мероприятий по благоустройству в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
	%
	наследуемый поддерживающий
	100
	100
	 
	 
	 
	6/6*100
	 

	Задача КПМ "Реализация природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории Слюдянского муниципального образования"

	1
	Доля проведенных мероприятий по санитарной очистке территории от общего количества запланированных мероприятий
	%
	наследуемый поддерживающий
	100
	100
	 
	 
	 
	2/2*100
	 

	2
	Доля высаженных зелёных насаждений к общему числу, запланированных к посадке
	%
	наследуемый поддерживающий
	100
	100
	 
	 
	 
	1336/1336*100
	 


Пояснения к отчету:

· Фактические показатели муниципальной программы достигнуты и соответствуют установленным плановым значениям без отклонений.
Заведующий отделом благоустройства и дорожного хозяйства
администрации Слюдянского городского поселения                                                Д.С. Осипова

