РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Слюдянское муниципальное образование

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Слюдянского района

г. Слюдянка

РЕШЕНИЕ

от 29.04.2026г № 42 V-ГД

Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030 годы, за 2025 год

Заслушав отчёт заведующего отделом ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения  Н.А. Алексеева и руководствуясь статьями 10, 11, 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года за №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 23 января 2026 года №RU385181042026001,

ГОРОДСКАЯ ДУМА решила:

- Принять отчёт о выполнении мероприятий 2025 года муниципальной программы «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030 годы, утверждённой постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 23.12.2024 года            № 905, с учётом изменений, внесённых постановлениями администрации Слюдянского городского поселения от 24.12.2025 г. № 1102 (Приложение № 1).

- Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Слюдянского городского поселения Слюдянского района.

Глава Слюдянского городского

поселения                                                                                                              А. В. Должиков

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                               М. М.  Кайсаров

Приложение № 1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования

от 29.04.2026 №42 V-ГД

Отчет о выполнении мероприятий программы «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030, за 2025 год.

Отделом ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения на 2025 год запланировано 390 154,56 руб.

Анализ объема финансирования МП "Развитие АПК "Безопасный город" на территории Слюдянского муниципального образования" за 2025 год:

| № п/п | Наименование МП, СЭ | ОИ, ОСО, Уч* | Источники финансирования |  | План 2025 |  | Факт 2025 |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа "Развитие АПК "Безопасный город" на территории Слюдянского муниципального образования" |  | Всего | всего, в том числе: |  | 390154,56 |  | 390154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (СР) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 390154,56 |  | 390154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | недостающие средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Противодействие экстремизму, профилактика терроризма и укрепление правопорядка на территории Слюдянского муниципального образования» | Администрация Слюдянского городского поселения Слюдянского района | всего, в том числе: |  | 390154,56 |  | 390154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (Слюдянский район) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 390154,56 |  | 390154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | недостающие средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | ИИ- при наличии |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1.1. | Комплекс мер, направленных на усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств | Отдел ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения | всего, в том числе: |  | 390154,56 |  | 390154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет субъекта Российской Федерации (ИО) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования (СМР) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 390154,56 |  | 390154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | недостающие средства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  | ИИ- при наличии |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1.1.1. | Развитие и поддержание в работоспособном состоянии системы видеонаблюдения |  |  | Всего, в том числе: |  | 360 154,56 |  | 360 154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 360 154,56 |  | 360 154,56 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1.1.1.1. | Оплата услуг за обслуживание и содержание системы видеонаблюдения |  |  | Всего, в том числе: |  | 301 605,56 |  | 301 605,56 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 301 605,56 |  | 301 605,56 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1.1.1.2. | Оплата услуг по монтажу оборудования для системы видеонаблюдения |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1.1.1.3. | Приобретение материалов для системы видеонаблюдения |  |  | Всего, в том числе: |  | 58 549,00 |  | 58 549,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 58 549,00 |  | 58 549,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1.1.2. | Организация работы ДНД |  |  | Всего, в том числе: |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| 1.1.3. | Освещение информации в СМИ |  |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения (СМО) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Иные источники (при наличии) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0 |  |

Запланированные мероприятия на 2025 год в рамках мероприятий программы «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Слюдянского муниципального образования» на 2025-2030, за 2025 год реализована в полном объёме, что в денежном объеме составило 390 154,56 рублей или 100 %.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о деятельности отдела ГО и ЧС администрации Слюдянского городского поселения за 2025 год.

Основными мероприятиями данной программы являются:

  - Усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств;

  - Профилактическая работа по формированию негативного отношения к наркомании и токсикомании в молодёжной среде;

  - Оказание содействия в работе добровольной народной дружины на территории Слюдянского муниципального образования.

Мероприятия были направлены на обеспечение антитеррористической безопасности населения Слюдянского муниципального образования, на усиление безопасности мест массового пребывания людей и иных объектов жизнеобеспечения с применением технических средств.

На территории Слюдянского городского поселения установлено видеокамер – 61 ед. Видеокамеры, подключенные к муниципальной волоконно-оптической линии связи – 61 ед. Общая протяженность городской волоконно-оптической линии связи на территории г. Слюдянки составляет 7,5 км. Посредством выведения информации на пост ОМВД России по Слюдянскому району обеспечено использование видеоинформации для осуществления общественного порядка в местах массового пребывания людей.

Осуществляется постоянный контроль за состоянием сети видеонаблюдения, проводится профилактическое обслуживание и ремонт либо замена вышедшего из строя оборудования.

В рамках запланированных мероприятий реализованы организационные и профилактические мероприятия, не требующие расходования финансовых средств:

- регулярное проведение проверок за состоянием антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей;

- обследование чердачных и подвальных помещений многоквартирных жилых домов;

- принятие мер антитеррористической безопасности при проведении массовых мероприятий.

Совместно с областной общественной организацией ветеранов разведки и подразделений специального назначения ежегодно проводятся мероприятия, посвященные бойцам подразделений специального назначения, погибшим при исполнении воинского долга. В рамках данных мероприятий проводятся традиционные митинги в парке «Перевал» и на Пике Черского, где установлена мемориальная плита с капсулой (земля из школы №1 г. Беслана, в которой произошел террористический акт в сентябре 2004 года).

Данные мероприятия проходили совместно с областной и районной организациями ветеранов боевых действий Чечни и иных локальных конфликтов, Советами ветеранов, военным комиссариатом, органами внутренних дел, служб спасения, образовательными учреждениями, молодежными и волонтерскими объединениями.

В рамках исполнения программы материалы пропагандистского характера размещены на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения.

В целях адаптации в социум прибывающих на территорию поселения мигрантов из других стран, а также трудовых мигрантов проводились беседы, лекции о нравах и обычаях, об основах законодательства Российской Федерации, необходимости изучать и учитывать в повседневной жизни культурные и религиозные особенности народов, населяющих нашу страну, соблюдать законы РФ.

Большое значение уделено проведению мероприятий по организации воспитательной работы с молодежью, направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера. Проведение на территории города большого количества культурно-массовых и спортивных мероприятий способствует вовлечение молодёжи в культурную и спортивную деятельность, популяризирует здоровый образ жизни и неприятие вредных привычек, в том числе курения, токсикомании и наркомании. Огромное значение в наши дни приобретают мероприятия, направленные на воспитание в молодом поколении чувства патриотизма, общественной сознательности, любви к Родине. Большую работу в этом направлении проводит Слюдянская библиотека семейного чтения МБУ ЦСКД, организовавшая множество мероприятий, таких как лектории, тематические игры, беседы для учащихся школ города.

В рамках содействия правоохранительным органам в городе действует добровольная народная дружина «Слюдянка». Члены ДНД помогают обеспечивать правопорядок при проведении массовых мероприятий на территории города, таких как Крещение Господне, Масленица, День Победы, День Защиты Детей, День Города, Единый день голосования и др.

Заведующий отделом ГО и ЧС администрации

Слюдянского городского поселения                                                                       Н. Д. Алексеев