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Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

от 30.06.2026 №59 V – ГД 

	О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к отопительному сезону 2026-2027 г.г.


Заслушав информацию первого заместителя главы Слюдянского муниципального образования Абдрахмановой С.А., директора теплоснабжающей организации ООО «Байтэк» Сковыру Д.О., руководствуясь статьями 10, 33 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 23 января 2026 года №RU385181042026001,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению план подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к отопительному сезону 2026-2027 г.г. на территории Слюдянского муниципального образования (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
Глава Слюдянского городского поселения 

Слюдянского муниципального района

Иркутской области                                                                                                     А.В. Должиков             

Председатель Думы Слюдянского

муниципального образования                                                                                   М.М. Кайсаров
                                                           Приложение № 1

                                                                                    к решению Думы Слюдянского

                                                                                 муниципального образования

                                                                                               от 30.06.2026 №59 V – ГД
План подготовки объектов коммунальной инфраструктуры Слюдянского муниципального образования к отопительному сезону 2026-2027 г.г. 
	№
	Населенный пункт, наименование мероприятий
	Необходимый объем финансирования

	
	
	 Всего тыс.руб. 
	в том числе:  
	

	
	
	
	областной бюджет*
	местный бюджет

	ИТОГО Слюдянское муниципальное образование
	74 317,6
	67 629,0
	6 688,6

	
	Первоочередные мероприятия на 2026 год
	74 317,6
	67 629,0
	6 688,6

	1
	Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной «Перевал» (трубной части котла КЕ 6,5-14С стац №2; топочной решетки ТЛЗМ 1,87*3 котла КЕ 6,5-14С стац.№1)
	22586,7
	20553,9
	2032,8

	2
	Капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования в котельной «Перевал» (теплообменного аппарата, дымососов ДН-11,2Х-1500 стац.№ 1,2,3; циклонов БЦ-2-4х(3+2) стац.№1,2;)
	9728,5
	8852,9
	875,6

	3
	Капитальный ремонт котельного оборудования (топочной решетки котла КЕ 25-14 стац №3) в котельной "Центральная"
	16832,6
	15317,7
	1514,9

	4
	Капитальный ремонт котельного и вспомагательного оборудования (котлы КВр-0,6 (2 шт.) в котельной "Резерв"
	2044,9
	1860,9
	184,0

	5
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей и холодного водоснабжения по ул. Пушкина от дома № 1 до дома № 58 г.Слюдянка, Иркутской области
	18011,9
	16390,8
	1621,1

	6
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей, холодного водоснабжения и водоотведения на придомовой территории от дома № 1 по пер Рудничный до дома № 8 по ул. Школьная, г.Слюдянка, Иркутской области
	5113,0
	4652,8
	460,2


